N8 Video Manager

AI 기반 영상 자동 제작 관리 플랫폼

프로젝트 종합 기획서 v5.5

OnCastle Study  |  2026. 3. 1  |  Confidential

[v5.5 업데이트] 6.13 신규(일괄 선택+액션 UI), 6.14 신규(스텝퍼 세분화 표시), 9.7 신규(예약 실행), 9.8 신규(다중 동시 실행), 9.9 신규(유튜브 자동 업로드)

[v5.4 업데이트] 2.7 신규(능동 상태 동기화 + 스마트 타임아웃), 2.8 신규(Callback 계약 v3), 6.12 신규(UI 실시간 진행 상태 표시), 7.7 신규(API 키 풀 자동 순환), 8.6 신규(E2E 에러 감지/분류), 부록 D 신규(컨트롤 타워 운영 체계)

[v5.2 업데이트] 2.1(프론트 기술스택 보강), 5.7 신규, 5.8 신규, 6.6 보완, 6.10 신규, 9.6 보완, 11.6 보완, 11.8 신규, 17.6 보완, 27.3 보완, 27.5 신규, 29.5 보완 등

## 9.7 예약 실행  [v5.5 신규]

영상 제작을 원하는 날짜/시간에 예약하여 자동 실행합니다:

- 날짜/시간 지정 → 해당 시각에 자동 트리거

- 예약 목록 관리 (취소/수정 가능)

- 예약 실행 전 알림 (10분 전 등)

- 반복 예약: 매일/매주 특정 시각에 자동 실행

## 9.8 다중 동시 실행  [v5.5 신규]

여러 건을 한번에 선택하여 동시에 실행합니다:

- 현재: 1건씩 순차 실행

- 개선: 체크박스로 여러 건 선택 → 한번에 실행 버튼

- 6.13 일괄 선택+액션 UI와 연계

- 동시 실행 제한 설정 (최대 N개 동시 실행, 기본 3개)

- 실행 큐 관리: 한도 초과 시 대기열 자동 처리

## 9.9 유튜브 자동 업로드  [v5.5 신규]

영상 제작 완료 후 유튜브 채널에 자동 업로드합니다:

- YouTube Data API 연동

- 채널별 OAuth 인증 관리

- 제목/설명/태그 자동 설정 (스크립트 기반)

- 썸네일 자동 업로드

- 업로드 완료 후 상태: published

- 업로드 실패 시 재시도 + 알림

- 공개/비공개/예약공개 설정 옵션

- 트렌드 분석 및 인사이트**

# 부록 A. Job 상태 머신 및 재시도 정책

# 부록 B. 데이터 모델 (ERD 초안)

# 부록 C. 비용 산정 공식 및 티어 제한

[v5.2 업데이트] 2.1(프론트 기술스택 보강), 5.7 신규, 5.8 신규, 6.6

보완(타임라인 에디터), 6.10 신규(실시간 예상 비용 배지), 9.6 보완(커스텀

도메인/도메인 풀), 11.6 보완(경고 배너), 11.8 신규(관리자 제어 패널),

## 17.6 보완(스와이프 승인), 27.3 보완(Compare Slider), 27.5 신규(원클릭

클론), 29.5 보완(OCR), 9.3.1 댓글 고정 자동화, 13.5 사용자 대리 로그인,

### 31.3.1 외부 트리거 웹훅

[v5.5 업데이트] 6.13 신규(일괄 선택+액션 UI), 6.14 신규(스텝퍼 세분화 표시), 9.7 신규(예약 실행), 9.8 신규(다중 동시 실행), 9.9 신규(유튜브 자동 업로드 — Phase 3)

[v5.4 업데이트] 2.7 신규(능동 상태 동기화 + 스마트 타임아웃),

## 2.8 신규(Callback 계약 v3 — executionId 필수화),

## 6.12 신규(UI 실시간 진행 상태 표시 — 능동 동기화 연동),

## 7.7 신규(API 키 풀 자동 순환 — RPM/Quota 한도 대응),

## 8.6 신규(E2E 에러 감지/분류 + 자동 복구 액션),

15 보완(Phase 2 진행 상태 반영 — 온카 E2E 성공, 능동 동기화 완료),

# 부록 D 신규(컨트롤 타워 운영 체계 — Claude Code 지시 템플릿 + [총괄 지시] 접두어)

1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 목적

N8 Video Manager는 유튜브 숏폼 콘텐츠를 AI 기반으로 자동 생성, 관리,

업로드하는 올인원 플랫폼입니다. 주제만 입력하면 스크립트 생성부터 영상

제작, 업로드까지 전 과정을 자동화하여 콘텐츠 제작 효율을 극대화합니다.

## 1.2 핵심 가치

- 주제 입력만으로 영상 자동 제작 (원클릭 자동화)

- 다양한 영상 포맷 선택 (숏츠, 짜집기, 노래형, 양산형 등)

- 캐릭터/인물 자유 생성 및 조합

- AI API 통합 관리 (TTS, 이미지, 영상 생성 API 선택형)

- 프롬프트 빌더로 누구나 쉽게 콘텐츠 설계

- 에러 자동 감지 및 대체 API 자동 전환 (자가 치유)

- 다중 채널 동시 관리 및 제작

- 트렌드 분석 기반 자동 주제 추천

- 유튜브 자동 업로드 및 스케줄링

## 1.3 대상 채널

채널명       콘텐츠 유형         설명

온카스터디   카지노/먹튀검증 교육    Jay & Mike, 할머니 캐릭터

스토리형

**루믹스         AI 솔루션 소개          기업용 AI 서비스 홍보 영상

솔루션**

스포츠       스포츠 픽분석           배팅 분석 및 예측 콘텐츠

슬롯         슬롯 게임 리뷰          슬롯 게임 소개/공략

라이브 365* 라이브 카지노           라이브 카지노 콘텐츠 (예정)

2. 시스템 아키텍처

## 2.1 현재 기술 스택

구분       도구         상세

워크플로우     n8n              자체 호스팅, VPS 운영

AI 스크립트    Gemini           프롬프트 v8.4 기반 대본 자동 생성

TTS 음성       edge-tts API     무료 음성합성 (향후 다중 TTS 선택)

이미지(스톡)   Pexels API       무료 스톡 이미지 검색 (배경/장면용)

이미지(AI)     다중 API         Nano Banana, Seedream, Flux, Imagen 등

선택형

AI 영상        다중 API         Sora, Veo, Kling 등 선택형 (향후)

영상 합성      NCA FFmpeg       자막, BGM, SFX, 전환효과 렌더링

프론트엔드     Next.js 14       Cloudflare Pages 배포

백엔드         Fastify+Prisma   PostgreSQL, Cloudflare Tunnel HTTPS

파일저장       MinIO            S3 호환 오브젝트 스토리지

CDN            Cloudflare R2    완성 영상/썸네일 글로벌 배포 (v5.1)

상태 관리      Zustand          복잡한 영상 제작 단계(Wizard) 및 전역

상태 관리 (v5.2)

데이터 페칭    TanStack Query   대시보드 실시간 데이터 동기화, 캐싱,

Optimistic Update (v5.2)

에러 모니터링  Sentry           프론트엔드 런타임 에러 감지 및 자가 치유

시스템 연동 (v5.2)

UI 라이브러리  Shadcn UI +      모던 컴포넌트 및 자연스러운

Framer Motion    애니메이션/제스처 처리 (v5.2)

[v5.1 추가] 완성된 영상(RenderOutput)과 썸네일은 MinIO에서

Cloudflare R2 또는 AWS CloudFront CDN으로 자동 동기화하여 글로벌 재생 시

버퍼링을 방지합니다. MinIO → CDN 동기화는 렌더링 완료(RENDER_DONE)

이벤트 트리거로 자동 실행됩니다.

## 2.2 자동화 파이프라인

현재 구현된 영상 자동 제작 흐름:

- Google Sheets에서 주제/키워드 입력

- Gemini AI가 프롬프트 기반 스크립트 자동 생성

- 스크립트 파싱 (대사, 장면, 이미지 키워드 분리)

- TTS 음성 생성 + 이미지 검색/생성 (병렬 처리)

- 데이터 병합 (음성 + 이미지 + 자막 + BGM + SFX)

- NCA FFmpeg 영상 합성 (최종 렌더링)

- 상태 업데이트 (완료/실패)

## 2.3 운영 아키텍처 (큐/워커 구조)

동시 제작/일괄 제작 시 병목을 방지하기 위해, API 서버와 렌더링 워커를

분리합니다:

컴포넌트   역할                        기술

API 서버   요청 수신, DB CRUD, 인증, 큐    Fastify + Prisma +

등록                            PostgreSQL

Job Queue  제작 요청 대기열, 우선순위 관리 BullMQ + Redis (향후)

AI Worker  스크립트 생성, TTS, 이미지/영상 별도 프로세스, 동시 3건

API 호출                        제한

**Render       FFmpeg 영상 합성, 인코딩        NCA FFmpeg, 동시 2건 제한

Worker**

Storage    중간 산출물/최종 영상 저장      MinIO (S3 호환)

n8n        기존 워크플로우 오케스트레이터  자체 호스팅, 점진적

마이그레이션

- 동시 렌더 제한: AI Worker 최대 3건, Render Worker 최대 2건 동시 처리

- 작업 우선순위: P0(즉시) \> P1(일반) \> P2(일괄/예약), 높은

우선순위가 먼저

- 대기열 정책: FIFO 기본, 같은 우선순위 내 선입선출, 대기 30분 초과 시

알림

- 스케일링: 부하 증가 시 Worker 프로세스 수 확장 (PM2 클러스터/별도

서버)

## 2.4 실시간 상태 동기화 (WebSocket/SSE)

영상 제작은 수 분이 걸리는 Long-running 작업이므로, 프론트엔드에 실시간

진행률을 표시합니다:

- Socket.io 또는 SSE(Server-Sent Events) 도입 → 대시보드에 \'제작

중(45%)\' 실시간 표시

- Job 상태 변경(QUEUED→SCRIPT→ASSET→RENDER) 시 즉시 클라이언트 푸시

- 다중 사용자 동시 접속 시 Room 기반 구독 (채널별/잡별)

- 연결 끊김 시 자동 재연결 + 마지막 상태 동기화

## 2.5 n8n → BullMQ 전환 기준

MVP에서는 n8n이 큐 역할까지 담당하고, 아래 조건 충족 시 BullMQ+Redis로

이관합니다:

- 동시 제작 5건 이상 상시 발생 시

- 평균 대기시간 5분 초과 시

- 잡 실패율 10% 초과 시

- 일괄 제작(CSV) 20건 이상 요청 빈번 시

- 이관 방식: n8n은 트리거/오케스트레이터로 유지, 실제 실행만 BullMQ

Worker로 분리

## 2.6 렌더링 오토스케일링

- Phase 1 (현재): VPS 단일 서버, PM2 클러스터 (동시 2건)

- Phase 2: Serverless GPU (Modal/RunPod) 연동 → 렌더링 부하 분산

- Phase 3: AWS Lambda + FFmpeg 레이어 → 하이브리드 렌더링

- 자동 스케일 트리거: 대기열 5건 초과 시 외부 렌더링 자동 위임

- 비용 효율: 유휴 시 0원, 부하 시만 과금되는 Serverless 모델

## 2.7 능동 상태 동기화 + 스마트 타임아웃 \[v5.4 신규\]

영상 제작은 수 분~수십 분이 걸리는 Long-running 작업이므로, 콜백에만 의존하면

진행 상태를 놓치거나 타임아웃이 잘못 발생할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해

능동 상태 동기화 시스템을 도입합니다:

- 매 1분마다 능동 확인: 백엔드 크론잡이 진행중인 모든 제작 건을 대상으로

n8n API를 호출하여 실제 실행 상태를 확인합니다.

- running/waiting → 자동 연장: n8n에서 실행 중(running) 또는 대기 중(waiting)이면

updatedAt을 갱신하여 타임아웃 시계를 리셋합니다. 이로써 정상적으로 오래 걸리는

영상 제작이 타임아웃으로 죽지 않습니다.

- success + 콜백 미수신 감지: n8n은 성공했는데 웹앱에 콜백이 안 온 경우를

자동 감지하여 실패 처리합니다.

- error/stopped → 즉시 실패: n8n에서 에러 또는 중단된 경우 즉시 웹앱에서도

실패로 전환합니다.

- 5분 타임아웃 안전망: 능동 동기화가 실패하더라도, updatedAt이 5분 이상

경과한 건은 타임아웃으로 최종 처리합니다 (이중 안전망).

- 환경변수: PRODUCTION_TIMEOUT_MINUTES=5

## 2.8 Callback 계약 v3 — executionId 필수화 \[v5.4 신규\]

모든 n8n → 웹앱 콜백에 executionId를 필수 포함합니다:

- 중간 단계 콜백: script_ready, tts_ready, images_ready, rendering 각각에

executionId 포함

- 최종 콜백: completed, failed에 executionId 포함

- DB 저장: 첫 콜백 수신 시 n8n_execution_id 컬럼에 저장

- 활용처: 정지(stopExecution), 이어서 하기(retry), 능동 동기화(실행 상태 확인)

모두 executionId 기반으로 동작

3. 영상 제작 포맷 선택 시스템

영상 제작 시작 시, 사용자가 원하는 영상 포맷을 먼저 선택합니다. 각

포맷마다 다른 프롬프트 구조, 편집 스타일, 영상 길이가 적용됩니다.

## 3.1 영상 포맷 카테고리

포맷          설명                       영상       난이도**

길이**

스토리 대화형 2인 캐릭터 대화 (Jay&Mike      30초\~1분    기본

스타일)

**설명형          이미지+나레이션 교육 콘텐츠    30초\~1분    기본

슬라이드**

숏츠 양산형   빠른 컷, 자극적 후킹, 대량     15\~30초     기본

생산용

짜집기형      기존 영상 하이라이트           1\~3분       중급

편집/재구성

노래/음악형   BGM 중심, 가사 자막,           30초\~1분    중급

뮤직비디오 스타일

리뷰/소개형   영화, 게임, 제품 소개          1\~3분       중급

(재미있는 리뷰)

데이터 분석형 스포츠/주식 통계 기반 분석     30초\~1분    기본

광고/홍보형   태국버전, 야나두버전 등 광고   15\~30초     중급

영상

AI 영상형     Sora/Veo/Kling으로 AI 영상     5\~30초      고급

직접 생성

커스텀        사용자가 직접 구조 설계        자유         고급

## 3.2 포맷 선택 UI 흐름

- 영상 제작 시작 클릭

- 포맷 카드 목록 (아이콘+설명+샘플 미리보기)

- 포맷 선택 → 해당 프롬프트 템플릿 자동 로드

- 채널 → 캐릭터 → 주제 입력 → 제작 시작

## 3.3 포맷별 프롬프트 자동 연결

- 스토리 대화형: 기본 6턴 (템플릿에서 턴 수 변경 가능), 2인 캐릭터,

장면3개 구조

- 설명형 슬라이드: 슬라이드 5-8장, 나레이션+키포인트

- 숏츠 양산형: 후킹→핵심3줄→CTA, 빠른 전환

- 짜집기형: 소스 영상 URL → AI 하이라이트 추출 → 재편집

- 노래형: BGM 선택 → 가사/자막 자동 → 비주얼 매칭

- 리뷰형: 도입→소개→장단점→결론

- 데이터 분석형: 데이터 입력 → 차트 자동 → 나레이션

- 광고형: 후킹→문제제기→해결책→CTA

- AI 영상형: 장면 프롬프트 → AI 영상 API 호출 → 편집

## 3.4 포맷 커스터마이징

- 기존 포맷 복제/수정, 새 포맷 직접 생성

- 포맷 즐겨찾기 / 자주 쓰는 포맷 상단 고정

- 포맷별 성과 비교 (어떤 포맷이 조회수 높은지)

4. 캐릭터/인물 빌더 시스템

일반 사용자도 쉽게 캐릭터를 만들고, 영상에 배치할 수 있는 가이드형

빌더를 제공합니다.

## 4.1 캐릭터 생성 (가이드형 5단계)

Step 1: 기본 정보

- 이름, 나이대, 성별, 직업/역할, 프로필 이미지/아바타

Step 2: 성격 선택 (다중+직접입력)

- 허세쟁이, 팩폭러, 순수, 츤데레, 지혜로운, 호구, 꼰대, 열정적,

냉소적, 유머러스 등

- AI가 성격 조합에 맞는 말투/행동 패턴 자동 추천

Step 3: 말투 스타일

- 반말/존댓말/사투리/신조어/점잖은/거친 + 샘플 대사 자동 미리보기

- 말끝 습관, 감탄사, 유행어 등 특수 패턴 설정

Step 4: 음성 선택

- TTS 엔진 선택 (edge-tts/ElevenLabs/TypeLabs 등) + 음성 시청 후 선택

- 음성 필터: 성별, 톤, 속도 조절

Step 5: 역할 설정

- 교육자/질문자/진행자/내레이터 중 선택

## 4.2 캐릭터 예시 템플릿 라이브러리

템플릿             캐릭터 구성          적합한 콘텐츠

**팩폭 선배+호구       고인물 직설 + 순수 뉴비  카지노, 투자, 생활 교육

후배**

어르신+손자        할머니/할아버지 + 청년   따뜻한 교육, 인생조언

전문가 나레이터    전문적, 신뢰감 있는 화자 설명형, 리뷰, 분석

개그맨 듀오        보케+츳코미 (유머 콤비)  유머, 예능형

직장 상사+신입     경험 상사 + 열정 신입    직장, 비즈니스

트레이너+초보      전문 트레이너 + 왕초보   운동, 건강

데이터 분석가      냉철한 데이터 전문가     스포츠 픽, 주식

엄마+아들/딸       잔소리 엄마 + 귀찮은     생활, 건강, 요리

자녀

## 4.3 캐릭터 조합 미리보기

- 두 캐릭터 선택 시 AI 샘플 대화 자동 생성

- 케미 점수 + 추천 콘텐츠 자동 제안

- 자주 쓰는 조합 즐겨찾기

## 4.4 캐릭터 ↔ 프롬프트 자동 연결

- {{캐릭터A_이름}}, {{캐릭터A_성격}} 등 변수 자동 치환

- 캐릭터 수정 시 프롬프트 자동 업데이트

- 캐릭터별 전용 BGM/SFX, 자막 색상 설정

## 4.5 캐릭터 확장

- 캐릭터 복제/변형, 성과 분석

- 캐릭터 감정 설정 (화남/기쁨/놀람 톤 변화)

- AI 아바타 자동 생성, 음성 클로닝 (ElevenLabs)

- AI 영상 생성으로 캐릭터가 말하는 영상

5. 프롬프트 관리 시스템

## 5.1 프롬프트 자동 생성

캐릭터 + 포맷 선택 → AI가 프롬프트 초안 자동 생성

- 캐릭터 선택 (또는 새로 생성)

- 영상 포맷 선택

- AI가 캐릭터+포맷 기반 프롬프트 초안 생성

- 미리보기 → 수정/저장

## 5.2 프롬프트 에디터

초보 모드

- 드롭다운/체크박스로 규칙 설정, 턴수/글자수 슬라이더

- 금지어/필수어 태그 입력, 예시 자동 생성 버튼

고급 모드

- 탭: 시스템 프롬프트 / 규칙 / 장면구조 / 출력형식 / 예시

- 변수 하이라이팅, 글자수 실시간 카운터, JSON 에디터

## 5.3 테스트 및 검증

- 테스트 실행 → Gemini에 보내서 결과 미리보기

- 자동 검증: 턴수, 글자수, 금지어 체크 (빨강/초록)

- A/B 테스트: 같은 주제로 프롬프트 A vs B 비교

## 5.4 버전 관리

- 자동 버전 생성 (v8.4→v8.5), diff 뷰 비교, 원클릭 롤백

- 버전별 성과 연결

## 5.5 프롬프트 ↔ 워크플로우

- 적용하면 n8n Gemini 노드에 자동 반영

- 현재 연결 상태 대시보드 확인

- 변경 시 영향받는 워크플로우 알림

## 5.6 팩트체크 및 할루시네이션 방지 (v5.1 신규)

스포츠 경기 결과, 주가 등 정확한 데이터가 필요한 포맷에서 Gemini가 거짓

정보를 생성하는 것을 방지합니다.

- Strict Mode: 사용자가 입력한 'Raw Data(경기 결과 텍스트)' 내에서만

대본 작성을 강제

- Grounding 옵션: 외부 API(스포츠 DB, 주가 API 등)로 실시간 팩트체크

- 스포츠 픽분석/데이터 분석형 포맷에서는 Strict Mode 기본 ON

- 팩트체크 실패 시: 경고 표시 + 해당 문장 하이라이팅 + 수동 확인 요청

- 프롬프트 에디터에서 Strict/Grounding 토글 ON/OFF 설정

## 5.7 전역 변수(Global Variables) 관리 (v5.2 신규)

· {{current_domain}}, {{telegram_id}}, {{event_name}} 등 자주 변경되는

값을 Workspace/Channel 단위로 1회 등록하여 관리

· 프롬프트/스크립트/설명란/고정댓글/안전 링크 랜딩 문구에서 동일 치환

규칙으로 제작 시점의 최신 값 자동 반영

· 치환 우선순위: Job(개별 실행값) \> Channel \> Workspace \>

System(Default)

· 미정의 변수 처리: 기본은 경고 표시 후 원문 유지(옵션: 미정의 변수 존재

시 제작 차단)

· 변수 변경 이력은 감사로그(13.4)로 기록하고, 영향 받는

템플릿/워크플로우 목록을 UI에서 확인 가능

## 5.8 프롬프트 매직 완드 (Magic Wand) (v5.2 신규)

· UI: 입력창 우측에 🪄(마술봉) 아이콘 배치

· 동작: 사용자가 입력한 짧은 키워드/문장을 LLM이 분석하여 고품질의

구조화된 프롬프트로 자동 확장

· Split View: 원문과 확장본을 좌우로 비교하여 선택/적용 가능

· 적용 범위: 프롬프트 에디터(초보/고급 모드) 및 제작 Wizard의 주제 입력

단계에서 모두 사용 가능

· 안전장치: 금지어/필수어 규칙(5.2\~5.3)과 충돌 시 경고 및 자동 수정

제안

6. 영상 제작 자동화 UI

## 6.1 영상 제작 전체 흐름

- 포맷 선택 (스토리형, 설명형, 양산형, AI영상형 등)

- 채널 선택 + 캐릭터 선택 (카드형 UI, 음성 미리듣기)

- AI API 선택 (TTS 엔진, 이미지 생성기, 영상 생성기)

- 주제 입력 (직접 입력 또는 트렌드 추천에서 선택)

- 프롬프트 자동 매칭 → AI 스크립트 생성 → 미리보기

- 이미지 생성/검색 → 미리보기 → 선택/교체 가능

- TTS 음성 생성 → 나레이션 미리듣기

- (선택) AI 영상 생성 → 미리보기 → 선택

- 영상 합성 → 완성 영상 미리보기 → 확정

- (선택) 유튜브 자동 업로드

## 6.2 미리보기 시스템

- 이미지 미리보기: AI 생성 이미지 여러 장 중 선택 가능

- 영상 미리보기: AI 생성 영상 클립 재생 후 선택

- 나레이션 미리듣기: TTS 결과 재생, 속도/톤 조절 후 재생성

- 스크립트 미리보기: 생성된 대본 확인 후 직접 수정 가능

- 최종 영상 미리보기: 합성 완료 후 최종 결과물 확인

## 6.3 핀(Pin) 저장 시스템

워크플로우 실행 도중 완료된 단계의 결과물을 핀으로 저장하여 재사용할 수

있습니다.

- 각 단계별 결과물 핀 저장 버튼 (스크립트, TTS, 이미지, 영상 클립)

- 핀 저장된 결과물은 다음 제작 시 재사용 가능 (같은 TTS 다시 안

만들어도 됨)

- 핀 라이브러리: 저장된 결과물 목록 관리 (검색, 태그, 즐겨찾기)

- 핀 결과물 조합: 저장된 TTS + 새 이미지 + 기존 BGM 섞어서 새 영상

- 핀 공유: 팀원과 결과물 공유 가능

## 6.4 제작 관리

- 제작 큐 (대기열) - 여러 영상 예약 제작, 순서 변경

- 실패한 영상 재시도 (자동/수동)

- 영상별 제작 소요시간 표시

- 제작 이력/로그 관리

- 완성 영상 다운로드/공유 링크

## 6.5 일괄 제작

- CSV/엑셀 주제 목록 업로드 → 여러 영상 한번에 제작

- 같은 주제 다른 포맷/캐릭터 동시 제작

- 스케줄 제작 (매일 오전 9시 자동)

## 6.6 디렉터 모드 (Director Mode)

완전 자동이 불안한 경우, 각 단계마다 일시 정지하고 수동 검토/수정 후

계속할 수 있습니다:

- 모드 선택: 완전 자동 / 디렉터 모드(단계별 승인) / 하이브리드(특정

단계만 정지)

- 디렉터 모드 흐름: 스크립트 생성 → \[일시정지\] → 대사 수정 →

[계속] → 이미지 생성 → [일시정지] → 교체 → [계속]

- 정지 상태에서 24시간 내 미응답 시 자동 취소 (설정 가능)

- 모바일에서도 승인/반려 가능 (경량 뷰어)

·  [v5.2 보완] 디렉터 모드에서 텍스트 기반 검토를 넘어 타임라인 기반의

시각적 편집기(Visual Timeline Editor)를 제공합니다.

· 트랙 구성:

· - Video Track: 생성된 이미지/영상 클립의 길이 및 순서 조정

· - Audio Track: TTS 파형(Waveform) 시각화 및 묵음(Silence) 구간 표시 →

BGM 강조 타이밍 조절

· - Subtitle Track: 자막 세그먼트 위치/길이 미세 조정

· 부분 재생성(6.8) 연동: 타임라인에서 특정 구간 드래그 선택 → [이

구간만 재생성] 실행

· 구현 힌트: wavesurfer.js(오디오 파형 시각화),

framer-motion(드래그/제스처 UI)

## 6.7 비용 상한선 (Budget Cap)

고비용 AI API(Sora, ElevenLabs 등) 사용 시 실수로 비용 폭증을

방지합니다:

- 영상별 비용 상한 설정 (예: \'이 영상은 최대 500원까지\')

- AI 영상 생성 제한 (예: \'최대 5초 컷 2개까지만\')

- 상한 도달 시 자동 정지 + 알림 (저비용 API로 대체 제안)

- 채널별/사용자별 일일/월간 비용 상한 설정 가능

- \[v5.1 추가\] 상한 도달 시 기본 동작: 일시정지 + 관리자 알림

(설정에서 변경 가능)

- \[v5.1 추가\] 대안 동작 선택: ① 일시정지(기본) ② 저비용 API 자동

전환 ③ 승인 요청

- \[v5.1 추가\] 상한 도달로 중단된 Job은 PAUSED_BUDGET 상태 코드

부여 (부록 A 참조)

## 6.8 부분 재생성 (Partial Regenerate) (v5.1 신규)

영상 전체가 아니라 특정 장면/세그먼트만 선택하여 재생성할 수 있습니다.

- 장면/세그먼트 단위 선택 재생성 (전체 재생성 불필요)

- 이미지만 / TTS만 / 자막만 개별 재생성 가능

- 해당 구간의 API 비용만 차감 (전체 비용 대비 절약)

- 핀(Pin) 저장된 다른 세그먼트는 유지, 선택 구간만 교체

- 재생성 전/후 비교 미리보기 제공

## 6.9 API Key Pool 및 자동 교체 (Auto Rotation) (v5.1 신규)

AI API 사용 시 워크스페이스(또는 채널)별로 여러 개의 API Key/계정을 미리

등록하고, 특정 Key가 잔액 소진/쿼터 부족/과금 한도 도달/오류 상태가 되면

자동으로 다음 Key로 교체하여 작업이 중단되지 않도록 합니다. 각

Provider의 정책/약관을 준수하는 범위에서, 사용자 본인이 소유/권한 보유한

계정/키만 등록 가능합니다.

### 6.9.1 목적

- 잔액 소진/쿼터 부족으로 인한 제작 중단 최소화

- 운영자가 "키 바꿔 끼우기"를 수동으로 하지 않아도 되도록 자동화

- 비용 폭탄을 방지하면서도 서비스 연속성 확보 (알림 + 자동 전환 + 안전

정지)

### 6.9.2 API Key Pool 데이터 모델

워크스페이스/채널 단위로 Provider별 Key를 여러 개 등록하며, 각 Key는

아래 메타데이터를 가집니다:

- provider: OpenAI, Gemini, ElevenLabs, Pexels 등

- key_label: 운영 식별용 별칭 (예: "OpenAI-팀A", "Gemini-백업")

- status: ACTIVE / LOW_BALANCE / EXHAUSTED / DISABLED / ERROR

- priority: 우선순위 (낮을수록 우선 사용)

- weight (선택): 분산 사용 비율 (로드밸런싱)

- limits: Key별 월 최대 사용액(soft/hard), Key별 시간당 최대

호출(스로틀)

- notification_thresholds: 임계치 설정 (예: 30%/15%/5%/0% 또는 금액

기준 10만원/3만원/1만원)

- last_checked_at, last_error, cooldown_until

- 저장 시 API Key는 AES-256 암호화 저장 (7.6 참조), UI에는 마스킹 처리

### 6.9.3 잔액/쿼터 부족 감지 (Detection)

아래 방식을 조합하여 Key 상태를 판정합니다:

- Provider Billing/Usage API 기반: 주기적으로 사용량/잔액/쿼터 조회

(가능한 Provider만)

- 호출 응답 기반: insufficient_quota, billing_hard_limit,

payment_required 등 에러 코드 감지

- 예측 기반 (보조): 제작 Job 시작 전 "예상 비용"으로 부족 가능성 사전

경고

Key 상태 전이:

- 잔액/쿼터가 임계치 아래: ACTIVE → LOW_BALANCE

- 잔액 0 또는 한도 도달: LOW_BALANCE → EXHAUSTED

- 인증/차단/치명 오류: ACTIVE → ERROR (쿨다운 후 재시도 가능)

### 6.9.4 알림 (Notifications)

Key 상태 변경 또는 임계치 도달 시 자동 알림을 발송합니다 (알림 채널은

## 28.4 참조):

- 인앱 알림 + 이메일 (기본)

- Slack/Telegram/Webhook (옵션)

- 알림 내용에 반드시 포함: 워크스페이스/채널, Provider/Key

label(마스킹), 잔액/쿼터 상태, 자동 조치 결과

- 알림 예시: "\[경고\] OpenAI-Key-A 잔액 15% 이하", "\[중단\]

OpenAI-Key-A 소진 → Key-B로 자동 교체", "[실패] 모든 Key 소진 →

작업 PAUSED_BILLING"

### 6.9.5 자동 교체 (Auto Rotation) 정책

트리거 (자동 교체 발생 조건):

- LOW_BALANCE 임계치 미만 + "예상 비용"이 남은 잔액 초과

- Provider 응답에서 insufficient_quota 등 과금/쿼터 오류 발생

- 서킷브레이커(8.3 참조)로 해당 Key가 일시 차단된 경우

동작:

- 현재 Key를 LOW_BALANCE/EXHAUSTED/ERROR로 표시, 쿨다운 적용

- 같은 Provider의 다음 우선순위 Key를 선택

- 동일 Provider 내 대체 Key 없으면 → 8.2 Fallback 체인에 따라 저비용

대체 Provider로 전환

- Job Step은 마지막 체크포인트부터 재시도 (핀 저장된 에셋 활용, 6.8

원칙과 동일)

- CostLedger에 "어떤 Key로 얼마가 사용되었는지" 분리 기록 (부록 C

참조)

중요: 자동 교체는 Budget Cap(6.7) 워크스페이스 예산 상한을 우회할 수

없습니다. Budget Cap 도달 시 어떤 Key로도 실행하지 않고 PAUSED_BUDGET

상태로 중단합니다.

### 6.9.6 모든 Key 소진 시 처리 (Graceful Stop)

동일 Provider 내 교체 가능한 Key가 없고, 대체 Provider(8.2 Fallback)도

불가하면:

- Job 상태: PAUSED_BILLING (신규 상태, 부록 A 참조)로 전환

- 사용자/관리자에게 "충전/키 추가/결제 수정" 안내 알림 발송

- UI에서 "키 추가 후 재개(Resume)" 버튼 제공

- 이미 생성된 에셋은 자동 핀 저장 (비용 낭비 방지)

### 6.9.7 안전장치 (운영 사고 방지)

자동 교체 기능이 "무한 생성/비용 폭탄"으로 이어지지 않도록 가드를

둡니다:

- 시간당 최대 자동 교체 횟수 제한 (기본: 3회/시간)

- 자동 교체 발생 시 해당 워크스페이스는 "임시 경보 상태"로 표시

- 18.10 Rate Limiting과 연동: 대량 요청/비정상 패턴 발견 시 자동 정지

- 관리자 정책 옵션: ① 자동 교체 ON/OFF ② LOW_BALANCE 시에도 강제 중단

(Strict Billing) ③ 특정 Provider는 자동 교체 금지

### 6.9.8 UI/설정 (운영 화면)

API Key Pool 관리 화면 (설정 \> API 키 관리 12.8에 통합):

- Key 추가/삭제/비활성화, 우선순위/가중치 드래그 정렬

- 잔액 임계치/알림 수신자 설정

- 연결 테스트(Test) 및 최근 오류 로그 확인

- 사용량/비용 차트 (Provider별/Key별)

- Key 상태 대시보드: 전체 Key의 ACTIVE/LOW/EXHAUSTED 현황 한눈에 표시

## 6.10 실시간 예상 비용 배지 (Floating Cost Badge) (v5.2 신규)

API 사용에 따른 예상 비용을 실시간으로 계산하여 사용자 불안을

해소합니다.

· UI: 화면 우측 하단(또는 상단)에 Sticky Badge 형태로 고정

· 동작: TTS 글자 수/이미지 장수/AI 영상 초수/모델 선택 변경 시 실시간

롤링 업데이트 (예: ₩350 → ₩1,200)

· Budget Cap(6.7) 경고: 예산 상한의 80% 도달 시 노란색, 90% 도달 시

빨간색 점멸 경고

· 클릭 시: 모델별/단계별 상세 비용 내역 팝오버 표시 (Provider/Step별

Breakdown)

## 6.11 제작 상태 스텝퍼 (워크플로우 유형별 분리)

영상 제작 진행 상황을 시각적으로 표시하는 스텝퍼 UI:

- tts_based (설명형): 대기 → 시작 → AI 스크립트 → 이미지 → AI 영상 → 영상 렌더링 → 완료

- video_based (스토리형): 대기 → 시작 → AI 스크립트 → TTS → 이미지 → 영상 렌더링 → 완료

- n8n 중간 단계 콜백(script_ready, tts_ready, images_ready, rendering)에 의해 자동 업데이트

- 완료된 단계는 체크마크, 진행중 단계는 스피너, 대기중 단계는 빈 원으로 표시

- 실패 시 빨간색 X 아이콘 + 에러 메시지 표시

## 6.12 UI 실시간 진행 상태 표시 \[v5.4 신규\]

능동 상태 동기화(2.7)의 결과를 UI에 실시간으로 반영합니다:

- 현재 노드 표시: n8n API에서 현재 실행중인 노드명을 가져와 UI에 표시

(예: "이미지 생성 대기중", "FFmpeg 렌더링 진행중")

- 마지막 확인 시간: "1분 전 확인: 정상 진행중" 등 동기화 결과 표시

- 자동 연장 표시: 타임아웃이 자동 연장된 경우 "정상 진행중 (자동 연장됨)" 표시

- 콜백 미수신 경고: n8n은 완료됐지만 콜백이 안 온 경우 경고 표시

## 6.13 일괄 선택 + 액션 UI  [v5.5 신규]

제작 관리 화면에서 여러 건을 한번에 선택하여 일괄 처리합니다:

- 개별 체크박스: 각 행 왼쪽에 체크박스 표시

- 전체 선택/해제: 헤더 체크박스로 전체 선택

- 상태별 일괄 선택: 실패만, 완료만, 대기만, 정지만 선택 버튼

- 선택 후 액션: 삭제(확인 모달), 보관, 다중 동시 실행(9.8)

- 향후 확장: 상태 변경, 재시도 일괄 처리

## 6.14 스텝퍼 세분화 표시  [v5.5 신규]

영상 제작 진행 스텝퍼에서 반복 단계의 세부 진행상황을 표시합니다:

- 이미지 서브스텝: "이미지 1/3", "이미지 2/3" 등 몇 번째 이미지 생성 중인지 표시

- AI 영상 서브스텝: "AI 영상 1/3", "AI 영상 2/3" 등 표시

- 스토리형 워크플로우 전용 (할머니+Mike, Jay+Mike — 이미지/영상 3세트 순차 생성)

- 콜백 데이터에 서브스텝 정보 포함 필요 (n8n 워크플로우 수정 연동)

7. AI API 통합 관리 시스템

TTS, 이미지 생성, 영상 생성 등 다양한 AI API를 중앙에서 관리하고, 영상

제작 시 원하는 API를 선택할 수 있습니다. API 키는 서버에서 암호화

관리됩니다.

## 7.1 TTS (음성 합성) API

서비스           특징            품질        비용

edge-tts         무료, 기본 품질     보통            무료

ElevenLabs       고품질, 음성 클로닝 최상            유료

TypeLabs         다국어, 감정 표현   상              유료

Google Cloud TTS 안정적, 다국어      상              유료

fal.ai TTS       빠른 속도, API 간편 상              유료

## 7.2 이미지 생성 API

서비스                특징               용도

Pexels (스톡)         무료 스톡 이미지 검색  기본 배경/일러스트

Nano Banana Pro       빠른 AI 이미지 생성    범용 이미지 생성

Nano Banana 2         차세대 이미지 모델     고품질 이미지

Seedream 4.5 / API    고품질 사실적 이미지   사실적 장면

**Flux.2 / Flux.1         스타일 다양, 텍스트    디자인, 포스터

Kontext**                 인식

4o Image API          OpenAI 이미지 생성     범용

Imagen 4              Google 이미지 생성     사실적 이미지

**Ideogram V3 /           텍스트 포함 이미지     썸네일, 텍스트 디자인

Character**               특화

Grok Imagine          xAI 이미지 생성        창의적 이미지

Z-Image               빠른 생성 속도         대량 생산용

Qwen Image Edit       이미지 편집/수정       기존 이미지 보정

## 7.3 AI 영상 생성 API

서비스         특징                            용도

Sora 2 / 2 Pro OpenAI 영상 생성, 스토리보드        고품질 AI 영상

**Veo 3 / 3.1      Google 영상 생성                    사실적 영상

API**

Kling 2.1\~3.0 다양한 버전, 빠른 생성              숏폼 클립

Wan 2.2 / 2.5  Wan Video API                       일반 영상

**Seedance 1.5 Pro 댄스/모션 특화                      동적 영상

/ 2.0**

Hailuo 2.3     중국 AI 영상 모델                   다양한 스타일

**Sora 2 Pro       스토리보드 기반 영상 생성           장면별 구성 영상

Storyboard**

**Sora Watermark   워터마크 정책/옵션 관리 (라이선스   브랜딩 워터마크

Manager**          약관 준수 범위 내)                  관리

## 7.4 API 선택 UI

영상 제작 시 각 단계에서 사용할 API를 드롭다운으로 선택합니다:

- TTS 선택: edge-tts ▼ → ElevenLabs / TypeLabs / Google Cloud 등 변경

- 이미지 선택: Pexels(스톡) ▼ → Nano Banana / Seedream / Flux 등 변경

- 영상 선택: 사용안함 ▼ → Sora / Veo / Kling / Wan 등 변경

- 기본값 설정: 채널/워크플로우별 기본 API 지정 가능

- 선택 시 예상 비용/품질/속도 비교 표시

## 7.5 API 선택 시 코드 자동 변경

사용자가 API를 선택하면 백엔드에서 해당 API에 맞는 코드가 자동으로

적용됩니다:

- API별 어댑터 패턴: 통일된 인터페이스로 각 API 호출

- 선택 변경 시 n8n 워크플로우의 HTTP Request 노드 URL/헤더/바디 자동

변경

- 각 API의 응답 형식 차이를 자동 파싱 (정규화 레이어)

- API별 전용 JavaScript 코드 템플릿 자동 로드

- 새 API 추가 시: 어댑터만 작성하면 UI에 자동 노출

- Provider별 응답 스키마 검증 + 계약 테스트 (샘플 응답으로 CI에서 자동

체크)

- 스키마 불일치 시 해당 API 자동 비활성화 + 관리자 알림 (파이프라인

보호)

## 7.6 API 키 중앙 관리

모든 API 키를 서버에서 암호화하여 중앙 관리합니다:

- 설정 \> API 키 관리 메뉴에서 등록/수정/삭제

- AES-256 암호화 저장 (DB에 평문 저장 금지)

- API 키별 사용량/잔여 크레딧 실시간 표시

- 크레딧 부족 시 자동 알림 + 대체 API 추천

- API 키 만료일 관리 및 갱신 알림

- 팀원별 API 접근 권한 설정 (관리자만 키 확인 가능)

## 7.7 API 키 풀 자동 순환 (Auto Rotation by RPM/Quota)  [v5.4 신규]

무료 tier API(Gemini 등)는 분당 요청 수(RPM) 또는 일일 Quota 한도가 있어,

대량 제작 시 한도 초과로 실패합니다. 이를 자동으로 해결하는 키 풀 순환 시스템:

- 다중 계정/키 풀 등록: 동일 API에 대해 여러 계정의 키를 풀로 등록

- RPM 한도 감지: 429 Too Many Requests 또는 RESOURCE_EXHAUSTED 응답 시

현재 키를 "소진" 상태로 표시하고 다음 키로 자동 전환

- 일일 Quota 감지: 일일 한도 초과 시 해당 키를 "금일 소진"으로 표시,

자정에 자동 리셋

- 순환 전략: Round-robin (순서대로) 또는 Least-used (사용량 적은 것 우선)

- 모든 키 소진 시: Fallback API로 전환 (예: Gemini 전부 소진 → GPT-4o)

또는 대기 후 재시도 (RPM 리셋 1분 대기)

- 모니터링: 키별 사용량/잔여량/소진 상태 대시보드 표시

- 구현 위치: n8n 워크플로우 내 또는 백엔드 프록시 레이어

8. 에러 자동 복구 및 자가 치유 시스템

API 호출 실패, 영상 합성 에러 등 발생 시 자동으로 감지하고, 대체

방법으로 전환하여 제작을 이어갑니다.

## 8.1 에러 자동 감지

- 모든 API 호출에 try-catch 래핑, 에러 즉시 캐치

- 에러 유형 자동 분류: 인증 에러 / 크레딧 부족 / 서버 다운 / 타임아웃

/ 형식 에러

- 에러 발생 시 에러 코드 + 메시지 + 시간 + 요청 내용 자동 저장 (에러

DB)

## 8.2 자동 대체 API 전환 (Fallback)

에러 발생 시 미리 설정된 우선순위에 따라 다른 API로 자동 전환합니다:

- TTS 에러 시: ElevenLabs → TypeLabs → Google Cloud → edge-tts (무료)

- 이미지 에러 시: Nano Banana → Seedream → Flux → Pexels (스톡)

- 영상 에러 시: Sora → Veo → Kling → 이미지 슬라이드쇼로 대체

- 전환 순서는 사용자가 설정에서 커스텀 가능

- 자동 전환 시 알림 (어떤 API에서 에러, 어떤 API로 전환했는지)

- \[v5.1 추가\] TTS Fallback 시 유사 보이스 매핑(Voice Mapping):

- API별 유사 보이스 매핑 테이블 사전 설정 (예: ElevenLabs 'Rachel'

→ edge-tts 'Sun-Hi')

- 캐릭터별 Fallback 보이스 사전 지정 (캐릭터 빌더 4.4에서 설정)

- 전환 시 음색 유사도 점수 표시 (유사도 낮으면 경고)

- 매핑 테이블은 설정 \> API 관리에서 관리

## 8.3 에러 학습 및 자동 회피

발생한 에러를 학습하여 다음 제작 시 같은 에러가 반복되지 않도록 합니다:

- 에러 DB에 모든 에러 이력 자동 저장 (에러코드, API, 입력값, 시간)

- 같은 API에서 연속 3회 에러 발생 시 해당 API 자동 비활성화 (일시)

- 서킷브레이커 패턴: 연속 실패 시 N분 차단(OPEN) → 주기적

재시도(HALF-OPEN) → 성공 시 복구(CLOSED)

- 에러 패턴 분석: 특정 입력(긴 텍스트, 특수문자 등)에서 에러 발생 시

입력 자동 정제

- API 상태 모니터링: 각 API 가용성 주기적 체크 (헬스체크)

- API 복구 감지 시 자동 재활성화

## 8.4 에러 대시보드

- 에러 발생 현황 실시간 표시 (API별, 유형별, 시간별)

- 에러율 그래프 (일별/주별 추이)

- 가장 많이 실패하는 API/단계 순위

- 에러 상세 로그 검색 (에러코드, 날짜, API명 필터)

- 에러 해결 제안 (자주 발생하는 에러에 대한 가이드)

## 8.5 워크플로우 자동 복구

- 영상 제작 중 특정 단계 실패 시 → 해당 단계만 재시도 (처음부터 다시

X)

- 핀 저장된 이전 단계 결과물 활용 (이미 완료된 건 다시 안 함)

- 최대 재시도 횟수 설정 (기본 3회)

- 전체 실패 시 관리자 알림 + 수동 개입 요청

## 8.6 E2E 에러 감지/분류 + 자동 복구 액션  [v5.4 신규]

실제 E2E 테스트에서 발생한 에러 패턴을 기반으로, 에러를 자동으로 분류하고

유형별 복구 액션을 실행합니다:

에러 분류 체계:

- API 한도 에러: 429/RESOURCE_EXHAUSTED → API 키 풀 순환(7.7) 후 재시도

- 콘텐츠 파싱 에러: AI 생성 결과가 형식에 맞지 않음 → 프롬프트 재실행 (최대 3회)

- 타임아웃: 콜백 미수신 + 실행 시간 초과 → n8n 실행 상태 확인 후 판단

- 인증 에러: OAuth 토큰 만료 등 → 알림 + 수동 재인증 유도

- 렌더링 에러: FFmpeg 실패 → 입력 파일 검증 후 재시도

- 알 수 없는 에러: 분류 불가 → 에러 로그 저장 + 관리자 알림

자동 복구 액션:

- 에러 유형별 미리 정의된 복구 플로우 자동 실행

- 복구 시도 횟수 제한 (기본 3회), 초과 시 수동 개입 요청

- 복구 결과 로깅 (성공/실패/시도 횟수)

- 에러 발생 → 분류 → 복구 시도 → 결과 알림 전체 자동화

9. 업로드 자동화

## 9.1 YouTube API 연동

- YouTube Data API v3 OAuth2 연동

- 채널별 YouTube 계정 연결

- 업로드 권한 관리

## 9.2 자동 업로드

- 제목/설명/태그 AI 자동 생성

- 썸네일 자동 생성

- 카테고리/공개설정 적용

- 스케줄링 (예약 게시)

- 완료 알림 (텔레그램/카카오톡)

## 9.3 업로드 후 관리

- URL 자동 기록

- 조회수/좋아요/댓글 추적

- 성과 낮은 영상 자동 감지

### 9.3.1 댓글 고정 자동화 (Auto-Pin Comment) (v5.2 추천)

- 영상 업로드(PUBLISHED) 직후, 채널별로 설정된 홍보 멘트 + Safe

Link(9.6) + 전역 변수(5.7)를 포함한 댓글을 자동 작성합니다.

- 작성된 댓글은 가능한 경우 자동 고정(Pin) 처리합니다. (API 미지원 시:

RPA 옵션으로 처리하며 9.5의 리스크 정책을 동일 적용)

- 옵션: 자동 하트/좋아요 - 내 영상에 달린 시청자 댓글에 하트(좋아요)를

표시하여 재방문을 유도 (Rate Limiting 적용).

- 설정 항목: 채널별 댓글 템플릿, 금지어/필수어 검증, 업로드 실패 시

재시도, 자동 고정 실패 시 알림 센터(11.6) 경고.

## 9.4 업로드 안전장치

- 동일 영상/동일 제목 중복 업로드 방지 (해시 기반 중복 키)

- 예약 게시 실패 시 자동 재시도 + 롤백 (다음 슬롯으로 이동)

- 업로드 완료 후 URL 확정까지 상태 전이 추적

(UPLOADING→PROCESSING→PUBLISHED)

## 9.5 YouTube API Quota(할당량) 관리

YouTube Data API는 신규 프로젝트 기준 일일 할당량이 제한적입니다 (하루

약 6\~10개 업로드).

- Quota 관리 모듈: 채널별 남은 할당량 실시간 추적

- 할당량 소진 시 → 다음 날 새벽 자동 예약 이월 (큐에 보관)

- Fallback: API 할당량 소진 시 RPA(브라우저 자동화) 방식 업로드 옵션

(Puppeteer/Playwright)

- 할당량 증가 신청 가이드 (YouTube API 콘솔에서 요청)

- 채널별 업로드 우선순위 설정 (중요 채널 먼저 할당량 사용)

- \[v5.1 추가\] RPA 업로드 리스크 관리 정책:

- RPA 업로드는 기본 OFF (옵트인 방식), Enterprise 티어만 제공

- 활성화 시 YouTube ToS 위반 리스크 고지 + 사용자 책임 동의 필수

- 2FA/캡차 감지 시 자동 실패 → 수동 업로드로 자동 전환

- RPA 업로드 실패 시 큐에 보관 → 다음 Quota 갱신 시 API 방식으로

자동 재시도

- 계정 보안 고지 문구 템플릿 제공

## 9.6 안전 링크 시스템 (Link Cloaking) (v5.1 신규)

카지노/슬롯 등 민감한 도메인의 직접 링크는 유튜브 커뮤니티 가이드

위반으로 채널 삭제 위험이 높습니다. 안전 링크(Safe Link)와 랜딩 고지를

통해 운영 리스크를 낮춥니다.

- 단축 URL 자동 생성 (n8.link/xyz 형태의 안전한 링크)

- 중간 랜딩 페이지 자동 생성 (경고 문구 포함, 성인 인증 게이트)

- 채널별 링크 템플릿 관리 (온카스터디용, 슬롯용 등)

- 클릭 추적 + 전환율 분석 (어떤 영상에서 클릭이 많은지)

- 링크 생존 감시: 유튜브 봇에 의한 링크 차단 자동 감지 → 대체 링크

자동 교체

- 설명란/댓글 고정 메시지 자동 생성 시 안전 링크 자동 적용

·  [v5.2 보완] Pro/Enterprise: 사용자가 보유한 커스텀 도메인(CNAME)

연결 지원 → 브랜드형 단축 링크 발급

·  [v5.2 보완] Free/Basic: 공용 도메인 풀(Reserve Domain Pool) 운영,

차단/평판 악화 감지 시 자동 교체

· 도메인 상태 모니터링: 만료/DNS/HTTPS 오류/차단 의심 신호 감지 시 알림

센터(11.6)로 경고

· 도메인 교체/차단 이벤트는 감사로그에 기록하고, 기존 링크는 가능한

범위에서 재매핑 또는 대체 링크 안내

10. 트렌드 분석 및 인사이트

## 10.1 검색어/트렌드 수집

- YouTube 인기 검색어 자동 수집

- Google Trends, 네이버/다음 실시간 연동

- 카테고리별 트렌드 분류

- 경쟁 채널 인기 영상 자동 파악

## 10.2 데이터 수집 방식 및 리스크 관리

소스      수집 방식         빈도      리스크/대응

YouTube   YouTube Data API v3   일 1회        쿼터 제한 → 캐싱 필수

(공식)

**Google      pytrends 라이브러리   일 2회        차단 가능 → IP

Trends**      (비공식)                            로테이션/캐시

네이버    네이버 DataLab API    일 1회        일 1,000건 제한

(공식)

경쟁 채널 YouTube API + 크롤링  주 1회        robots.txt 준수, 캐시

보조                                7일

- 카테고리 분류: 룰 기반(키워드 매칭) + LLM 기반(Gemini 자동 분류)

혼합 사용

- 수집 데이터 캐시: Redis/DB에 7일 캐시, 중복 요청 방지

- 차단 대응: 요청 간격 제한(Rate Limit), User-Agent 다양화, 실패 시

다음 스케줄로 미룸

- 기능 Degrade 정책: 수집 실패 시 트렌드 기능 비활성화 → 최근 캐시

데이터로 대체

- 차단/쿼터 초과 시 관리자 알림 + 자동 수집 빈도 하향 (일

2회→1회→중단)

## 10.3 성과 분석

- 조회수, 좋아요, 클릭수, 시청시간 통합 분석

- 주제/포맷/캐릭터별 성과 순위

- 시간대별 최적 업로드 타이밍

- 썸네일 CTR 비교

- 구독자 증가 추이

## 10.4 AI 주제 추천

- 트렌드 + 성과 데이터 기반 AI 추천

- 오늘의 추천 주제 대시보드 표시

- 추천 클릭 → 바로 영상 제작

## 10.5 피드/커뮤니티 분석

- 유튜브 인기 콘텐츠 크롤링

- 댓글 키워드 분석

- 인기 채널 벤치마킹

## 10.6 시즌 연동 (향후)

- 날씨 연동, 시즌 이벤트 캘린더

- 이벤트 기반 자동 콘텐츠 생성

11. 대시보드 상세 기능

## 11.1 통계 카드

- 전체 제작(증감), 오늘 완료, 오늘 실패(클릭→목록), 진행 중(실시간)

## 11.2 차트

- 일/주/월 제작 수 그래프, 채널별/포맷별 비율 파이차트, 성공률 추이

## 11.3 채널 카드

- 채널별 컬러/로고, 제작 수+최근 시간, YouTube 구독자/조회수 연동

## 11.4 최근 제작

- 썸네일 미리보기, 상태 뱃지, 빠른 액션(재시도/업로드/다운로드)

## 11.5 빠른 실행

- 영상 만들기 원클릭, 최근 포맷/채널/캐릭터 바로가기, 오늘의 추천 주제

## 11.6 알림 센터

- 제작/업로드 완료, 트렌드 급상승, 시스템 알림, API 에러 알림

·  [v5.2 보완] 통합 알림 센터: 제작/업로드/에러/비용/보안 등 모든 중요

이벤트를 중앙에서 관리

·  [v5.2 보완] 상단 경고 배너(Global Banner): 치명 이슈 발생 시 모든

화면 최상단에 고정 표시

· - Red(치명): API Key 전체 소진, 도메인 차단 감지, Kill Switch 작동 중

· - Yellow(주의): Budget Cap 90% 도달, 일부 API Key 자동 교체 발생,

업로드 OAuth 만료 임박

· 배너 클릭 시 해당 설정 페이지(키 관리/결제/도메인/YouTube 연결 등)로

즉시 이동

## 11.7 시스템 상태

- VPS CPU/메모리, n8n 상태, DB 상태, Tunnel 연결, API 가용성

## 11.8 관리자 긴급 제어 패널 (Admin Control) (v5.2 신규)

슈퍼관리자 대시보드 최상단에 운영 사고 대응용 제어 패널을 제공합니다.

(일반 사용자는 숨김)

· Kill Switch UI: [🛑 모든 작업 긴급 정지] 토글 버튼 (활성화 시 시스템

상태 PAUSED_ADMIN 전환)

· Throttling Gauge: 현재 시스템 부하 및 제작 요청 속도(RPM)를 게이지로

표시

· 제한 초과 시: "과부하 보호 모드 작동 중 (CAPTCHA 활성화/승인 필요)"

상태 표시

· 알림 센터(11.6)와 연동하여 긴급 정지/해제, 제한 발동 이벤트를 즉시

공지

12. 메뉴별 상세 기능

## 12.1 제작 관리

- 전체 이력(필터), 상세보기, 큐 관리, 일괄 재시도/삭제

## 12.2 채널 관리

- CRUD, YouTube 연결, 스케줄, 로고/배너, 기본 BGM/인트로/아웃트로,

기본 프롬프트

## 12.3 워크플로우

- 목록+ON/OFF, 마지막 실행/성공률, 복제, 로그, 새 추가

## 12.4 캐릭터

- 프로필 카드, 음성 샘플, 조합 프리셋, 빌더, 복제/수정/삭제

## 12.5 프롬프트

- 목록+워크플로우 연결, 에디터, 테스트/검증, 버전 히스토리, 템플릿

## 12.6 분석

- YouTube Analytics, 성과 순위, 트렌드 대시보드, 벤치마킹, AI 추천

## 12.7 미디어

- 이미지/BGM/SFX 라이브러리, 즐겨찾기, 커스텀 업로드

- AI 이미지 생성 연동, 카테고리/태그 검색

- 핀 저장 결과물 통합 관리

- 영상 업로드 시 자동 하이라이트 구간 추출 (Highlight Detection) →

짜집기형 포맷 연동

- \[v5.1 추가\] 대용량 파일 이어올리기 (Resumable Upload):

- Tus Protocol 지원으로 업로드 중단/재개 가능

- 짜집기형 원본 영상(1GB+) 안정적 업로드

- 업로드 진행률 실시간 표시 + 남은 시간 예상

- 네트워크 끊김 시 자동 재개 (30분 내)

## 12.8 설정

- 비밀번호 변경, 사용자/권한 관리, API 키 관리

- 알림 설정(텔레그램/카카오), 백업/복원

- 테마(다크/라이트), 언어(한/영/태국어)

13. 사용자 계정 및 권한 관리

관리자 계정과 하위 계정을 구분하여, 팀원별로 접근 가능한 기능을

제한합니다.

## 13.1 계정 체계

역할         권한                           설명

슈퍼관리자   모든 기능 + 시스템 설정 + API 키   최고 권한, 1\~2명

관리

관리자       영상 제작/관리 + 채널/캐릭터       운영 담당자

관리 + 분석

편집자       영상 제작 + 프롬프트 수정 + 미디어 콘텐츠 제작자

관리

뷰어         대시보드 조회 + 분석 보기 (수정    보고용 읽기 전용

불가)

## 13.2 계정 관리 기능

- 사용자 초대 (이메일로 초대 링크 발송)

- 하위 계정 생성/수정/삭제/비활성화

- 비밀번호 정책 (최소 8자, 영문+숫자+특수문자)

- 마지막 로그인 시간 표시

- 계정별 활동 로그 (누가 언제 무엇을 했는지)

## 13.3 세부 권한 설정

- 채널별 접근 권한 (A는 온카스터디만, B는 스포츠만)

- 기능별 접근 권한 (프롬프트 수정 가능/불가)

- API 키 접근 권한 (슈퍼관리자만 확인/수정)

- 삭제 권한 분리 (관리자만 영상/채널 삭제 가능)

## 13.4 활동 감사 로그

- 모든 중요 작업 로그 자동 기록 (영상 제작, 설정 변경, 프롬프트 수정

등)

- 감사 로그 검색 (사용자, 날짜, 작업 유형별 필터)

- 비정상 활동 감지 알림 (대량 삭제, 반복 실패 등)

## 13.5 사용자 대리 로그인 (User Impersonation) (v5.2 추천)

- CS/운영 효율을 위해 슈퍼관리자(Super Admin)는 비밀번호 없이 특정

사용자 계정으로 \'대리 로그인\'하여 동일한 화면/상태를 재현할 수

있습니다.

- 안전장치: 대리 로그인 중에는 화면 상단에 \'IMPERSONATION MODE\'

배너를 표시하고, 언제든 원클릭으로 종료합니다.

- 감사로그 필수: 누가(관리자) 누구 계정으로 언제 접속했는지, 사유(티켓

번호)와 함께 AuditLog에 기록합니다.

- 권한 옵션: 기본은 읽기 전용(Read-only)으로 시작하며, 필요 시 작업

수행 권한을 별도 승인(2단계 확인) 후 허용합니다.

14. 다중 채널 영상 제작

## 14.1 일괄 제작

- 주제 입력 → 여러 채널 동시 선택 → 각 채널 맞춤 자동 적용

- 같은 주제, 다른 캐릭터/포맷으로 동시 제작

## 14.2 버전 다양화

- 태국 버전, 야나두 스타일, 짜집기, 영화 소개형

- 장소/배경 선택 적용, 시즌 한정 버전

## 14.3 다국어 (향후)

- 한국어→태국어/영어/일본어 번역

- 언어별 TTS 자동, 현지화 프롬프트

15. 기능 로드맵 (Phase별)

Phase 1 - 관리 대시보드 (완료)

순위   기능                       상태        예상

P0     로그인/인증, 대시보드, CRUD,   완료            -

배포

Phase 2 - 영상 포맷+제작 UI + AI API

[v5.4 구현 현황]

- ✅ 주제 입력 → 원클릭 영상 제작 (4개 워크플로우 연동)

- ✅ n8n 콜백 연동 + 중간 단계 콜백 (script_ready/tts_ready/images_ready/rendering)

- ✅ 콜백 역행 방지 + executionId 전체 연동

- ✅ 능동 상태 동기화 + 스마트 타임아웃

- ✅ 정지/이어서 하기 (n8n stopExecution 연동)

- ✅ 에러 핸들링 강화 (온카 7경로, 스토리형 각 5경로)

- ✅ 온카 설명형 v16 E2E 성공 (03-04)

- ⏳ 할머니+Mike / Jay+Mike / 흑형스포츠 E2E 테스트 진행중

순위   기능                            상태      예상

P0     영상 포맷 선택 시스템 (10가지)      예정          2주

P0     AI API 통합 관리 (TTS/이미지/영상   예정          3주

선택형)

P0     주제 입력 → 원클릭 영상 제작        예정          2주

P1     미리보기 시스템                     예정          2주

(이미지/영상/나레이션/스크립트)

P1     핀(Pin) 저장 시스템                 예정          1주

P1     에러 자동 복구 + 대체 API 전환      예정          2주

P2     API 선택 시 코드 자동 변경 (어댑터  예정          2주

패턴)

P2     일괄 제작 (CSV), 제작 큐            예정          1주

Phase 3 - 캐릭터 빌더

순위   기능                    상태         예상

P0     가이드형 캐릭터 생성        예정             2주

(5단계)

P0     예시 템플릿 라이브러리      예정             1주

P1     조합 미리보기 + 케미 점수   예정             1주

P1     캐릭터별 TTS/BGM/SFX 설정   예정             1주

P2     AI 아바타, 음성 클로닝      예정             2주

Phase 4 - 프롬프트 관리

순위   기능                     상태         예상

P0     자동 생성 + 에디터           예정             2주

(초보/고급)

P1     테스트/검증, 버전 관리       예정             1주

P2     A/B 테스트, AI 자동 최적화   예정             2주

Phase 5 - 업로드 자동화

순위   기능                   상태          예상

P0     YouTube API + 자동 업로드  예정              2주

P1     스케줄링, 썸네일 자동 생성 예정              1주

P2     URL 공유, 성과 추적        예정              1주

Phase 6 - 사용자 계정 + 보안

순위   기능                    상태         예상

P0     관리자/편집자/뷰어 권한     예정             2주

체계

P0     API 키 암호화 중앙 관리     예정             1주

P1     활동 감사 로그              예정             1주

P2     2FA, IP 화이트리스트        예정             1주

Phase 7 - 에러 자동 복구 고도화

순위   기능                    상태         예상

P0     에러 DB + 자동 대체 API     예정             2주

전환

P1     에러 학습 + 자동 회피       예정             2주

P1     에러 대시보드               예정             1주

P2     API 헬스체크 + 자동         예정             1주

재활성화

Phase 8 - 트렌드 분석 + 다중 채널

순위   기능                  상태          예상

P0     검색어/트렌드 수집        예정              3주

P1     성과 분석 + AI 추천       예정              2주

P1     다중 채널 일괄 제작       예정              2주

P2     다국어, 시즌 연동         예정              3주

16. 배포 및 인프라 현황

구분         주소                         상태

프론트엔드   n8n-project-9lj.pages.dev        운영 중

백엔드 API   api-n8n.아케인평생.com           운영 중

n8n          n8n.srv1345711.hstgr.cloud       운영 중

VPS          Hostinger (76.13.182.180)        운영 중

DB           PostgreSQL 16 (VPS)              운영 중

MinIO        76.13.182.180:9000               운영 중

17. UX/UI 세부 사항

## 17.1 로딩/피드백

- 스켈레톤 UI, 로딩 스피너, 진행바, 토스트 알림, 버튼 피드백

## 17.2 에러 처리

- 404/500 커스텀 페이지, 네트워크 끊김 감지, 폼 유효성 검사, API 자동

재시도

## 17.3 세션

- 세션 만료 자동 로그아웃, Remember me, 비밀번호 재설정, 다중 기기

관리

## 17.4 검색/네비게이션

- 통합 검색, 자동완성, 키보드 단축키(Ctrl+N/K), 최근 작업 이어하기,

브레드크럼

## 17.5 브랜딩

- 커스텀 로고, 파비콘, 탭 알림 수 표시, 다크모드, 모바일 반응형, PWA

## 17.6 모바일 승인 전용 뷰

·  [v5.2 보완] UX: 이동 중인 관리자가 빠르고 직관적으로 영상을 검토할

수 있도록 스와이프 제스처 UI를 도입합니다.

· 카드: 중앙에 영상 프리뷰 + 위험도 점수 + 예상 비용 표시

· Right Swipe(👉): 승인 → 업로드 대기열(UPLOADING)로 이동

· Left Swipe(👈): 반려 → 반려 사유 태그 선택(예: 자막오류, 노잼) →

재생성 큐로 이동

· Undo: 실수 방지를 위해 마지막 액션 1회 되돌리기 버튼 제공

· 푸시 알림: '영상 검토 대기 N건' 같은 모바일 알림

## 17.7 접근성

- 드래그앤드롭, 무한스크롤/페이지네이션, 필터 저장, 복붙 지원, 다국어

UI

18. 보안 및 운영 관리

## 18.1 인증 보안

- JWT (Access+Refresh), bcrypt 해싱, 로그인 잠금(5회/30분)

- 2FA (Google Authenticator), RBAC 권한, IP 화이트리스트

## 18.2 API 보안

- HTTPS 강제, CORS, Rate Limiting(분당100회)

- API 키 AES-256 암호화, 요청 로깅

- SQL Injection/XSS/CSRF 방어, Helmet.js, 입력 sanitize

- 암호화 마스터키 보관: 환경변수 분리, 주기적 키 회전(90일)

- 민감 로그 마스킹: 토큰/API키/개인정보는 로그에 \\* 처리

## 18.3 데이터 보안

- DB localhost만, 환경변수, 일 1회 pg_dump 백업

- 백업 암호화+원격저장, 월 1회 복원 테스트, 보존 정책

## 18.4 서버 보안

- SSH 키 인증, UFW, fail2ban, Docker 격리, 포트 스캔 방어

## 18.5 모니터링

- 서버/PM2/Tunnel/n8n/API 상태 모니터링

- 장애 즉시 알림(텔레그램/카카오), 업타임 모니터링, 월간 보안 리포트

## 18.6 운영

배포

- Git→Cloudflare Pages 자동, VPS: pull→build→PM2, 즉시 롤백

장애 대응

- P0(서비스불가)/P1/P2 등급, 15분 내 대응, 사후분석

정기 관리

- 일간: 백업/로그, 주간: 업데이트/용량, 월간: 복원테스트/성능, 분기:

전체 보안 점검

## 18.7 확장성

- PM2 클러스터, DB 풀링, CDN, MinIO, 향후 Redis/로드밸런서

## 18.8 관측(Observability) 표준

장애 대응을 빠르게 하기 위해 모든 로그에 표준 필드를 포함합니다:

- 표준 로그 필드: job_id, step, provider, latency_ms, cost, user_id,

timestamp

- 에러 로그: + error_code, error_message, request_payload (민감정보

마스킹)

- 메트릭: 단계별 소요시간, API별 성공률, 큐 대기시간, 렌더링 시간

- 트레이싱: 잡 전체 흐름을 하나의 trace_id로 추적 (분산 추적)

- 로그 집계: PM2 logs → 중앙 로그 (향후: ELK Stack / Grafana Loki)

## 18.9 저장/보관 정책 및 자동 정리

- 핀(Pin) 저장된 산출물: 무기한 보관 (사용자 삭제 전까지)

- 핀 미저장 중간 산출물 (TTS, 이미지 등): 7일 후 자동 삭제 (TTL)

- 완성 영상: 티어별 보관기간 (Free: 30일, Basic: 90일, Pro: 1년,

Enterprise: 무제한)

- 에러 로그: 90일 보관 후 아카이브

- 자동 정리 크론잡: 매일 새벽 3시 TTL 만료 파일 삭제 (MinIO lifecycle)

- 삭제 전 알림: \'7일 후 삭제 예정\' 알림 → 사용자가 핀 저장 가능

## 18.10 Kill Switch 및 Rate Limiting(Throttling) (v5.2 보강)

· Kill Switch(긴급 정지): 슈퍼관리자가 모든 작업을 즉시 일시정지(신규

enqueue 차단 + 실행 중 Job은 체크포인트에서 안전 중단)하며 PAUSED_ADMIN

상태로 전환

· 스코프: 전체(Global) / 워크스페이스 / 채널 단위

· UI: 관리자 긴급 제어 패널(11.8)과 연동

- · Rate Limiting 발동 또는 비정상 대량 요청 탐지 시, API Key Pool

자동 교체 기능도 일시 중지

- · "제작 폭주" 상황에서 Key를 계속 바꿔가며 비용이 누적되지 않도록

제작 요청 자체를 우선 차단

- · Kill Switch 발동 시 모든 API Key Pool의 자동 교체 기능을 즉시

비활성화

- · 비정상 패턴 판정 기준: 동일 워크스페이스에서 1시간 내 자동 교체

3회 이상 발생

19. 업종별 맞춤 템플릿 시스템

다양한 업종/산업에 맞는 영상 템플릿을 제공하여, 어떤 비즈니스든 즉시

영상 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

## 19.1 현재 운영 채널별 맞춤 설정

채널         콘텐츠 방향           추천 포맷     타겟

온카스터디   먹튀검증, 카지노 교육,    스토리 대화형,    카지노 입문자

안전놀이터                설명형

**루믹스         AI 솔루션, B2B 서비스     설명형, 광고형,   기업 담당자

솔루션**         소개                      리뷰형

스포츠       스포츠 픽분석, 라이브     데이터 분석형,    스포츠 베터

예측                      양산형

슬롯         슬롯 게임 리뷰, 공략      리뷰형, 짜집기형  슬롯 유저

라이브 365   라이브 카지노, 실시간     짜집기형,         라이브 시청자

방송 클립                 AI영상형

## 19.2 업종별 확장 템플릿

플랫폼을 다른 업종에도 적용할 수 있는 업종별 템플릿을 제공합니다:

업종            콘텐츠 예시                  추천 포맷

커뮤니티/포럼   커뮤니티 홍보, 가입 유도, 인기글 스토리형, 양산형,

소개                             광고형

B2B SaaS        제품 데모, 고객 사례, 기능 소개  설명형, 리뷰형, 광고형

이커머스/쇼핑   제품 리뷰, 언박싱, 할인 알림     리뷰형, 양산형, 광고형

교육/학원       강의 하이라이트, 수강 후기, 학습 설명형, 스토리형

팁

부동산          매물 소개, 시세 분석, 지역 정보  설명형, 데이터 분석형

음식/외식       맛집 리뷰, 레시피, 신메뉴 소개   리뷰형, 양산형

여행/관광       여행지 소개, 코스 추천, 호텔     리뷰형, 노래형, 설명형

리뷰

금융/투자       주식 분석, 코인 리뷰, 재테크 팁  데이터 분석형,

스토리형

헬스/뷰티       운동 루틴, 제품 리뷰, 다이어트   스토리형, 리뷰형

팁

게임            게임 리뷰, 공략, 업데이트 소식   리뷰형, 짜집기형

자동차          차량 리뷰, 비교, 중고차 정보     리뷰형, 데이터 분석형

연예/엔터       아이돌 소식, 드라마 리뷰, 영화   짜집기형, 리뷰형,

소개                             노래형

반려동물        양육 팁, 제품 리뷰, 귀여운 영상  스토리형, 양산형

법률/세무       법률 상식, 절세 팁, 사례 분석    설명형, 스토리형

## 19.3 업종 템플릿 구성 요소

- 업종별 기본 프롬프트 세트 (스크립트 생성용)

- 업종별 추천 캐릭터 조합 (전문가+초보, 리뷰어 등)

- 업종별 추천 BGM/SFX/컬러 팔레트

- 업종별 키워드/해시태그 사전

- 업종별 썸네일 템플릿

- 업종별 YouTube SEO 가이드

## 19.4 커스텀 업종 추가

- 사용자가 새 업종 직접 생성 가능

- 기존 업종 템플릿 복제 후 커스터마이징

- 업종별 성과 분석 (어떤 업종 템플릿이 효과적인지)

20. 광고 콘텐츠 제작 시스템

일반 콘텐츠뿐만 아니라 광고/홍보 영상을 전문적으로 제작할 수 있는

시스템을 제공합니다.

## 20.1 광고 유형

광고 유형         설명                   활용 예시

브랜드 인지도     브랜드 이미지/가치 전달,   온카스터디 브랜드 소개,

감성적                     루믹스 AI 소개

제품/서비스 소개  구체적 기능/장점 설명,     루믹스 AI 기능 데모, 슬롯

시연                       게임 소개

후킹형 (AIDA)     주의→관심→욕구→행동 구조   가입 유도, 이벤트 참여 유도

후기/증언형       실제 사용자 후기 기반      당첨 후기, 서비스 이용 후기

비교형            경쟁사 대비 장점 부각      안전놀이터 vs 먹튀사이트

비교

이벤트/프로모션   할인, 보너스, 이벤트 알림  신규 가입 이벤트, 시즌

프로모션

교육형 광고       유용한 정보 + 자연스러운   먹튀검증 방법 → 온카스터디

브랜드 노출                소개

스토리텔링형      감동/유머 스토리 속 브랜드 Jay&Mike 대화 속 자연스러운

삽입                       홍보

현지화 광고       태국어/영어 등 해외 타겟   태국 버전, 야나두 스타일

광고

## 20.2 광고 제작 흐름

- 광고 유형 선택 (위 테이블에서)

- 타겟 채널/플랫폼 선택 (YouTube, TikTok, Instagram 등)

- 타겟 고객 설정 (연령, 성별, 관심사)

- 광고할 상품/서비스/이벤트 정보 입력

- AI가 광고 스크립트 자동 생성 (CTA 포함)

- 캐릭터/나레이션/이미지/영상 선택

- 미리보기 → 수정 → 확정

- 업로드 + 광고 집행 연결 (향후)

## 20.3 광고 프롬프트 특화

- CTA(Call To Action) 자동 삽입 규칙

- 광고 금지어/규정 자동 체크 (과대광고 방지)

- 플랫폼별 광고 가이드라인 준수 (YouTube 광고 정책 등)

- A/B 테스트: 같은 상품으로 다른 광고 스타일 비교

## 20.4 채널별 광고 전략

온카스터디

- 교육형 광고: 먹튀검증 방법 교육 → 자연스럽게 사이트 소개

- 스토리형: Jay&Mike 대화 속 안전놀이터 추천

- 비교형: 안전한 사이트 vs 먹튀 사이트 차이점

루믹스 솔루션

- B2B 제품 데모: AI 솔루션 기능 시연 영상

- 고객 사례: 도입 기업 성과 소개

- 기술 설명: AI 기술 쉽게 풀어서 설명

스포츠

- 데이터 분석: 경기 예측 → 스포츠 베팅 플랫폼 연결

- 라이브 하이라이트 → 실시간 베팅 유도

라이브 365

- 라이브 방송 하이라이트 클립 → 시청 유도

- 실시간 이벤트 알림 → 참여 유도

- 커뮤니티 인기글 영상화 → 가입 유도

## 20.5 광고 성과 분석

- 광고별 CTR(클릭률), CPC(클릭당비용), CPA(전환당비용) 추적

- 어떤 광고 유형이 전환율 높은지 순위

- A/B 테스트 결과 자동 분석

- ROI(투자수익률) 대시보드

21. 추천 시스템 및 자동 배포

각 채널/업종에 최적화된 콘텐츠를 자동 추천하고, 알맞은 플랫폼에 자동

배포합니다.

## 21.1 YouTube 알고리즘 최적화 추천

- 채널별 최적 업로드 시간 AI 분석 → 자동 스케줄링

- 조회수 높은 콘텐츠 패턴 분석 → 유사 주제 자동 추천

- SEO 최적화: 제목/설명/태그 AI 자동 생성 (검색 노출 극대화)

- 썸네일 CTR 예측 → 클릭률 높은 썸네일 자동 선택

- 시리즈 콘텐츠 추천: 인기 영상의 후속 주제 자동 생성

- 커뮤니티 탭 게시물 자동 생성 (영상 홍보)

## 21.2 채널별 맞춤 추천

채널         추천 전략                      자동화 범위

온카스터디   먹튀 이슈 실시간 감지 → 즉시 교육  주제추천→제작→업로드

콘텐츠 제작                        전자동

루믹스       AI 업계 뉴스 감지 → B2B 타겟       뉴스기반 자동

콘텐츠                             주제+LinkedIn 공유

스포츠       오늘 경기 일정 → 자동 픽분석 영상  경기일정연동→분석→업로드

제작                               자동

슬롯         신규 게임 출시 감지 → 자동 리뷰    출시정보→리뷰생성→업로드

영상

라이브 365   라이브 방송 하이라이트 자동 클립   방송녹화→하이라이트→숏폼

생성                               자동

## 21.3 크로스 플랫폼 자동 배포

- YouTube Shorts + TikTok + Instagram Reels 동시 업로드

- 플랫폼별 영상 사이즈/길이 자동 조정

- 플랫폼별 해시태그/설명 자동 최적화

- X(트위터), 페이스북, 네이버 블로그 등 텍스트 콘텐츠 자동 생성

- 커뮤니티 사이트 자동 포스팅 (API 연동)

- \[v5.1 추가\] 크로스 플랫폼 실행 정책:

- 플랫폼별 규격 프리셋: 9:16(Shorts/Reels/TikTok), 1:1(피드),

16:9(일반) + 자막/워터마크 Safe Area

- 동일 콘텐츠 중복 업로드 키: 플랫폼별 content_id로 중복 업로드

방지

- 플랫폼별 실패 시: 3회 재시도 → 실패 시 해당 플랫폼만 스킵 (다른

플랫폼은 계속)

## 21.4 광고 추천 엔진

- 채널 성과 데이터 분석 → 광고 제작 타이밍 자동 추천

- \'이 채널은 교육형 광고가 전환율 2배 높습니다\' 같은 인사이트

- 경쟁 채널 광고 패턴 분석 → 차별화 전략 추천

- 시즌/이벤트별 광고 캘린더 자동 생성

## 21.5 스마트 콘텐츠 캘린더

- 주간/월간 콘텐츠 캘린더 자동 생성

- 채널별 균형 잡힌 콘텐츠 배분 (교육:홍보:엔터 비율 추천)

- 빈 날짜 자동 감지 → 콘텐츠 제작 알림

- 휴일/이벤트 자동 반영

22. 상업화 전략 및 수익 모델

N8 Video Manager를 수익화하는 다양한 비즈니스 모델과 실행 전략을

정의합니다.

## 22.1 수익 모델

모델           설명                      예상 수익

SaaS 구독      월 구독료 기반, 티어별 차등   월 10만\~100만원/계정

영상 제작 건당 영상 1건 제작당 과금          건당 1,000\~5,000원

API 크레딧     AI API 사용량 기반 과금       사용량 비례

(마크업)

**프리미엄         고급 캐릭터/프롬프트/포맷     건당 5,000\~50,000원

템플릿**           판매

**기업 맞춤        기업 전용 구축 + 커스터마이징 프로젝트당

(B2B)**                                          500만\~5000만원

광고 대행      광고 영상 제작 + YouTube 광고 광고비의 15\~20% 수수료

집행

마켓플레이스   유저간 템플릿/캐릭터/프롬프트 거래 수수료 10\~15%

거래

## 22.2 SaaS 구독 티어

기능         Free     Basic     Pro       Enterprise

월 영상 제작 5건          30건          무제한        무제한

채널 수      1개          3개           10개          무제한

AI API       edge-tts만   기본 3종      전체          전체+커스텀

캐릭터       2개          10개          무제한        무제한

자동 업로드  X            YouTube만     멀티 플랫폼   멀티+커스텀

트렌드 분석  X            기본          고급+AI추천   전체+API

팀원 수      1명          3명           10명          무제한

광고 제작    X            기본          전체          전체+대행

가격 (월)    무료         9.9만원       29.9만원      협의

[v5.1 추가] 티어별 상세 운영 제한은 부록 C.4 참조

[v5.1 추가] 워터마크 정책:

- Free 티어: 영상에 'Created by N8 Video' 워터마크 강제 적용

- Basic 이상: 워터마크 제거 옵션 제공

- NCA FFmpeg 렌더링 시 티어 기반 워터마크 오버레이 자동 적용

[v5.1 추가] Pro '무제한' 공정사용(Fair Use) 가드레일:

- '무제한' = 월 500건 Soft Cap (합리적 사용 범위)

- Soft Cap 초과 시: 큐 우선순위 하향 (다른 사용자 배려)

- Soft Cap 200% 초과 시: 건당 추가 과금 자동 전환 (알림 후)

- Fair Use Policy 별도 약관 페이지 제공

## 22.3 상업화 로드맵

- Phase A: 자체 사용 (현재) - 온카스터디/루믹스 등 자체 채널 운영

- Phase B: 베타 오픈 - 소수 크리에이터에게 무료 제공, 피드백 수집

- Phase C: 유료 전환 - Free/Basic/Pro 티어 오픈, 과금 시작

- Phase D: B2B 확장 - 기업 맞춤 구축, 광고 대행 서비스

- Phase E: 마켓플레이스 - 유저간 템플릿/캐릭터 거래 플랫폼 오픈

- Phase F: 글로벌 확장 - 다국어 지원, 해외 크리에이터 유치

## 22.4 타겟 고객

- 1인 크리에이터: 영상 제작 시간 절약, 대량 생산 니즈

- 소규모 마케팅 팀: 여러 채널 동시 관리, 광고 제작

- 광고 대행사: 클라이언트별 맞춤 영상 대량 제작

- 이커머스 셀러: 상품 리뷰/소개 영상 자동 생성

- 교육/강의 플랫폼: 강의 홍보 영상 자동 제작

- 커뮤니티 운영자: 커뮤니티 홍보 콘텐츠 자동 생성

- 해외 진출 기업: 다국어 콘텐츠 자동 제작

## 22.5 경쟁 우위

- 올인원: 스크립트→제작→업로드 전 과정 자동화 (경쟁사 대비 차별화)

- 다중 AI API: 한 플랫폼에서 모든 AI 서비스 선택 가능

- 자가 치유: 에러 시 자동 대체 (안정성)

- 업종별 특화: 15+ 업종 맞춤 템플릿

- 캐릭터 빌더: 누구나 쉽게 캐릭터 기반 콘텐츠 제작

- 가격 경쟁력: AI API 통합으로 개별 구독 대비 비용 절감

## 22.6 결제 게이트웨이(PG) 연동

PG사               타겟               특징

**PortOne (구          국내 결제              카드/계좌이체/카카오페이

아임포트)**                                   통합

Toss Payments      국내 결제              간편결제, 정기구독 지원

Stripe             글로벌 결제            해외 카드, 다통화,

정기구독

- 정기 구독 자동 결제 (월/연 단위)

- 크레딧 충전 결제 (일회성)

- 구독 갱신 실패 시: 3일간 재시도 → 실패 시 Grace Period(7일) → 기능

제한 → 계정 일시정지

- 카드 변경/결제수단 관리 UI

## 22.7 환불 및 정산 정책

- 환불 요청: 제작 결과물 불만족 시 \'불만족 신고\' → 관리자 검토 →

크레딧 환급

- 부분 환불: 당월 사용분 차감 후 남은 금액 환불

- 크레딧 소멸: 충전 크레딧은 12개월 후 소멸 (사전 알림)

- 영수증/세금계산서 자동 발행 (결제 시 자동)

- 인보이스 발행 (Enterprise: 월말 후불 정산, PDF 다운로드)

- 연체 시: 7일 알림 → 14일 기능 제한 → 30일 계정 일시정지

## 22.8 멀티테넌시 (Workspace/Organization)

SaaS 전환 시 회사/팀 단위 격리가 필요합니다:

엔티티           설명                   관계

Organization     최상위 조직 (회사)         1:N Workspace

Workspace        프로젝트/팀 공간 (=Tenant) 1:N Channel, Job, Asset

Membership       사용자-워크스페이스 연결   User N:N Workspace + Role

BillingAccount   결제 계정 (구독/크레딧)    1:1 Organization

- 데이터 격리: 워크스페이스별 채널/영상/에셋 완전 분리

- 결제 단위: Organization 단위 (워크스페이스 여러 개 = 하나의 구독)

- 사용자 초대: 이메일로 워크스페이스 초대 → 역할 지정

23. 자막 시스템

영상의 핵심 요소인 자막을 자동 생성하고, 다양한 스타일로

커스터마이징합니다.

## 23.1 자동 자막 생성

- TTS 타임스탬프 기반 자막 자동 싱크 (음성과 정확히 일치)

- Whisper AI 기반 음성→자막 변환 (기존 영상에 자막 추가)

- 글자수 기반 자동 줄바꿈 (한 줄 최대 15자 등 설정 가능)

- 문장 단위/단어 단위 표시 모드 선택

## 23.2 자막 스타일 커스터마이징

- 폰트 선택 (나눔고딕, 넥슨Lv1, 배민체 등 한글 폰트 라이브러리)

- 크기, 색상, 테두리(outline), 그림자(shadow) 설정

- 위치 설정 (하단/상단/중앙, 좌/우 정렬)

- 배경 박스 (반투명 검정 배경, 둥근 모서리 등)

- 애니메이션 효과 (페이드인, 타자기 효과, 바운스 등)

## 23.3 핵심 단어 강조

- 키워드 자동 감지 → 색상/크기 하이라이트

- 브랜드명 자동 강조 (온카스터디 = 노란색 강조 등)

- 감정 기반 강조 (놀라움=빨강, 웃음=파랑 등)

- 수동 강조 지정도 가능

## 23.4 다국어 자막

- 한글 자막 → 영어/태국어/일본어 자동 번역 자막 동시 생성

- 이중 자막 지원 (위: 한글, 아래: 영어)

- 언어별 폰트/크기 자동 조정

## 23.5 채널별 자막 프리셋

- 채널마다 기본 자막 스타일 저장 (온카스터디=노란강조,

스포츠=흰색깔끔)

- 캐릭터별 자막 색상 자동 적용 (Jay=파랑, Mike=초록)

- 포맷별 자막 위치/스타일 프리셋

24. BGM/SFX 시스템

배경음악과 효과음을 자동으로 매칭하고, AI로 직접 생성할 수도 있습니다.

## 24.1 BGM 라이브러리

- 저작권 프리 BGM 라이브러리 (분위기별 분류: 긴장, 유머, 감동, 신나는,

잔잔한)

- 장르별 분류 (힙합, 일렉, 어쿠스틱, 시네마틱 등)

- BPM/길이/분위기 필터 검색

- 즐겨찾기 + 최근 사용 BGM

- 커스텀 BGM 업로드

## 24.2 AI BGM 생성

- Suno AI / Udio 등 AI 음악 생성 API 연동

- 텍스트 프롬프트로 BGM 생성 (예: \'밝고 신나는 힙합 비트 30초\')

- 영상 분위기 분석 → 맞는 BGM 자동 생성

- 생성된 BGM 미리듣기 → 선택/재생성

## 24.3 SFX (효과음) 자동 삽입

- 장면 전환 효과음 자동 삽입 (우쉬, 팝 등)

- 감정/상황별 효과음 자동 매칭 (놀라움=띠링, 실패=부부 등)

- 자막 하이라이트와 SFX 동기화

- SFX 라이브러리 (카테고리별: 전환, 알림, 웃음, 환호 등)

- 커스텀 SFX 업로드

## 24.4 BGM/SFX 자동 매칭

- AI가 스크립트/장면 분석 → 분위기에 맞는 BGM/SFX 자동 추천

- 채널별 기본 BGM/SFX 세트 저장

- 캐릭터 등장 시 전용 효과음 자동 재생

- 음량 자동 조절 (나레이션 시 BGM 볼륨 다운)

25. 썸네일 자동 제작

## 25.1 AI 썸네일 생성

- 영상 내용 분석 → 핵심 장면/키워드 추출 → 썸네일 자동 디자인

- 텍스트 오버레이 자동 삽입 (제목, 후킹 문구)

- AI 이미지 생성 API 활용 (Ideogram, Flux 등 텍스트 특화)

- 여러 버전 동시 생성 → 선택

## 25.2 썸네일 템플릿

- 채널별 썸네일 스타일 통일 (컬러, 폰트, 레이아웃 프리셋)

- 포맷별 템플릿 (스토리형, 분석형, 리뷰형 각각 다른 디자인)

- 인기 썸네일 패턴 분석 → 자동 반영

- 커스텀 템플릿 제작/저장

## 25.3 썸네일 A/B 테스트

- 같은 영상에 썸네일 2-3개 동시 적용

- 일정 기간 후 CTR(클릭률) 비교 → 최적 썸네일 자동 선택

- 테스트 결과 리포트 (어떤 스타일이 효과적인지)

## 25.4 썸네일 편집기

- 웹 기반 드래그앤드롭 편집기 (포토샵 수준은 아니지만 기본 편집)

- 텍스트 추가/수정, 이미지 교체, 필터/색보정

- 레이어 관리, 크기/위치 조정

26. SEO 최적화 도구

YouTube 검색 노출을 극대화하기 위한 SEO 분석 및 최적화 도구를

제공합니다.

## 26.1 제목/설명/태그 AI 최적화

- 영상 내용 분석 → SEO 최적 제목 3-5개 자동 생성

- 설명란 자동 작성 (키워드 포함, 타임스탬프, CTA)

- 태그 자동 추천 (트렌드 키워드 + 채널 관련 키워드)

- 해시태그 자동 생성 (최대 15개)

## 26.2 키워드 분석

- 키워드 검색량 조회 (YouTube/Google)

- 키워드 경쟁도 분석 (이 키워드로 상위 노출 가능성)

- 관련 키워드 추천 (롱테일 키워드 포함)

- 키워드 밀도 분석 (제목/설명에 키워드 적절히 포함됐는지)

## 26.3 경쟁 분석

- 경쟁 영상 SEO 벤치마킹 (같은 키워드 상위 영상 분석)

- 경쟁 영상의 제목/설명/태그 패턴 분석

- 차별화 포인트 자동 추천

## 26.4 SEO 점수

- 영상별 SEO 점수 표시 (0-100점)

- 개선 포인트 자동 제안 (제목이 너무 길다, 태그 부족 등)

- 채널 전체 SEO 건강도 대시보드

27. 데이터 분석 및 리포트

## 27.1 수익 대시보드

- YouTube AdSense 수익 연동 표시

- 광고 수익 (광고 영상 집행 결과) 통합

- 채널별/영상별 수익 비교

- 월별 수익 추이 그래프

## 27.2 영상별 ROI

- 제작 비용 자동 계산 (AI API 사용량 x 단가)

- 영상별 수익 vs 비용 비교 (ROI)

- 어떤 포맷/캐릭터/주제가 수익성 높은지 순위

- 비용 효율 최적화 추천

## 27.3 A/B 테스트 통합 대시보드

- 프롬프트 A/B, 썸네일 A/B, 광고 A/B 결과 한눈에

- 테스트별 승자/패자 자동 판별

- 통계적 유의성 표시 (충분한 데이터인지)

·  [v5.2 보완] Compare Slider(반반 뷰어): 썸네일/영상 프레임 A안 vs

B안을 슬라이더로 좌우 이동하며 실시간 비교

· CTR(클릭률) 등 핵심 지표를 오버레이로 함께 표시하여 최종 시안을 빠르게

결정

· 구현 힌트: react-compare-slider

## 27.4 자동 리포트

- 주간/월간 리포트 자동 생성 (PDF 다운로드)

- 리포트 내용: 제작 현황, 성과 요약, 트렌드, 개선점

- 이메일/텔레그램으로 리포트 자동 발송

- 커스텀 리포트 항목 설정

## 27.5 원클릭 클론 (One-click Clone) (v5.2 신규)

성과가 좋은 영상(High Performer)의 설정을 그대로 복제하여 제작 효율을

높입니다.

· 동작: 대시보드/리스트의 영상 카드에서 [이 설정으로 만들기] 버튼 클릭

· 복제 데이터: 프롬프트 구조, 캐릭터, 보이스, BGM, 편집 스타일 유지

· 주제/키워드만 공란으로 둔 채 제작 페이지로 이동 → 빠른 양산 가능

28. 협업 및 워크플로우

## 28.1 승인 프로세스

- 영상 제작 → 검토 → 승인 → 업로드 단계별 워크플로우

- 검토자 지정 (관리자만 최종 승인 가능)

- 승인 대기 목록 + 알림

- 반려 시 코멘트 + 재수정 요청

## 28.2 팀 댓글/피드백

- 영상/스크립트에 팀원이 댓글 작성

- 특정 타임코드에 코멘트 (영상 0:15 부분 수정 필요)

- 댓글 스레드 (답글 지원)

- 멘션 (@팀원이름) 알림

- \[v5.1 추가\] Internal Note (비공개 메모):

- 팀원만 볼 수 있는 비공개 메모 (외부 클라이언트에게 노출 안 됨)

- 디렉터 모드 검토 시 내부 주석 용도

- 승인 프로세스에서 반려 사유 내부 기록

- 노트에 '@멘션' 시 해당 팀원에게만 알림

## 28.3 작업 할당

- 영상별 담당자 지정 (이 영상은 A가 담당)

- 칸반 보드 뷰 (할일/진행중/완료)

- 마감일 설정 + 알림

- 작업량 분석 (팀원별 제작 수, 평균 소요시간)

## 28.4 알림 채널 확장

- Slack 웹훅 연동 (채널에 자동 알림)

- Discord 웹훅 연동

- 이메일 알림 (가입확인, 비번재설정, 제작완료 등)

- 알림 규칙 커스텀 (어떤 이벤트 → 어떤 채널)

- 일간/주간 요약 리포트 자동 발송

## 28.5 영상 버전 관리

- 영상 수정 시 자동 버전 생성 (v1, v2, v3)

- 이전 버전으로 되돌리기

- 변경 이력 타임라인 뷰 (누가 언제 무엇을 변경했는지)

- 버전 비교 (스크립트 diff 등)

29. 법률/컴플라이언스

## 29.1 저작권 관리

- 사용한 이미지/BGM/SFX 라이선스 자동 추적

- 저작권 위험 경고 (라이선스 만료, 상업 사용 불가 등)

- 라이선스별 사용 가능 범위 표시

- 저작권 프리 미디어만 필터링 옵션

## 29.2 광고 규정 준수

- \'유료광고 포함\' 문구 자동 삽입 (광고 영상에)

- 과대광고/허위광고 표현 자동 감지 + 경고

- 플랫폼별 광고 가이드라인 체크 (YouTube, TikTok 등)

- 도박/베팅 관련 법적 고지 자동 삽입

## 29.3 플랫폼 가이드라인

- YouTube 커뮤니티 가이드라인 자동 체크

- 연령 제한 콘텐츠 자동 감지 + 경고

- 금지어/제한 표현 자동 필터링

- 국가별 규제 차이 안내 (한국, 태국, 일본 등)

## 29.4 개인정보/이용약관

- 개인정보 처리방침 페이지

- 서비스 이용약관 페이지

- 데이터 수집/처리 동의 절차

- GDPR 대응 (향후 해외 서비스 시)

## 29.5 Safe Content Checker (노란 딱지 사전 감지)

카지노/슬롯 등 민감한 콘텐츠는 YouTube \'노란 딱지(수익 제한)\' 또는

삭제 위험이 큽니다:

- 업로드 전 AI 사전 검수: 썸네일+스크립트를 Gemini Pro Vision에게 전달

- \'이 콘텐츠가 YouTube 가이드라인 위반으로 분류될 확률\' 사전 점수화

(0\~100)

- 점수 70 이상: 경고 표시 + 수정 제안 (어떤 표현이 위험한지

하이라이팅)

- 점수 90 이상: 업로드 자동 차단 + 관리자 검토 필수

- 채널별 위험도 임계값 설정 가능

- \[v5.1 추가\] Safe Content Checker 고도화:

[v5.2 추가] 썸네일 OCR 검수: 이미지 내 텍스트를 OCR로 추출하여

금지어/과장 표현 필터링(예: 100% 보장, 잭팟 등)

[v5.2 추가] 추출 텍스트/탐지된 위험 표현/점수/조치 결과를

SafeContentLog에 저장하고 감사 로그(13.4)와 연동

- 위험 표현 하이라이팅: 어떤 단어/문장이 위험한지 구체적으로 표시

- 점수 산정 근거 저장: 검수 결과를 감사 로그(13.4)에 자동 기록

- 채널별 임계치 커스텀 UI: 온카스터디(70점), 스포츠(50점) 등 채널

특성에 맞게 조절

- 이전 검수 이력 조회: 같은 주제/키워드의 과거 검수 결과 참조

- 29.6 중복 콘텐츠 회피와 연동: 영상 생성 전 '안전성 점수 + 유사도

점수' 동시 사전 검수 파이프라인

## 29.6 중복 콘텐츠 회피 (영상 지문 변경)

YouTube는 배경이 같고 나레이션만 다른 영상도 \'재사용 콘텐츠\'로 판별할

수 있습니다:

- 같은 주제/이미지 재사용 시 자동 변형 적용:

<!-- -->

- 배경 영상 Zoom-in/Out 비율 랜덤화

- 좌우 반전(Mirror) 랜덤 적용

- 색감 필터/오버레이 랜덤 변경 (밝기, 채도, 색온도)

- 자막 위치/스타일 변형

<!-- -->

- 영상 지문(Fingerprint) 유사도 체크 → 이전 영상과 70% 이상 유사하면

경고

- NCA FFmpeg 옵션에 \'자동 변형 모드\' 추가

30. 온보딩 및 교육

## 30.1 신규 사용자 튜토리얼

- 첫 로그인 시 자동 시작되는 스텝바이스텝 가이드

- \'첫 영상 만들기\' 인터랙티브 튜토리얼 (클릭하면서 따라하기)

- 핵심 기능 5분 안에 익히기 퀵스타트 가이드

## 30.2 인터랙티브 투어

- 각 페이지 첫 방문 시 기능 설명 툴팁 표시

- 다시 보기 (설정에서 투어 재시작)

- 스킵 가능 (숙련 사용자용)

## 30.3 도움말/FAQ

- 검색 가능한 도움말 센터

- 카테고리별 FAQ (제작, 업로드, 분석, 결제 등)

- 기능별 상세 가이드 (스크린샷 포함)

- 문의하기 (이메일/채팅 지원)

## 30.4 사용법 영상

- N8 Video Manager 자체로 사용법 영상 자동 제작 (독밥먹기)

- 기능 업데이트 시 새 가이드 영상 자동 생성

- YouTube 채널에 튜토리얼 시리즈 업로드

## 30.5 샘플 데이터

- 신규 계정에 샘플 채널/캐릭터/프롬프트 미리 세팅

- 샘플 영상 제작 체험 (무료 크레딧 5건)

- 완성된 샘플 결과물 보여주기 (이런 영상이 만들어져요)

31. 향후 확장 계획

## 31.1 기술 업그레이드

- TTS: edge-tts → Google Cloud → ElevenLabs

- 이미지: Pexels → AI 이미지 (Nano Banana, Seedream, Flux 등)

- 영상: FFmpeg → AI 영상 (Sora, Veo, Kling 등)

- 커스텀 도메인

## 31.2 플랫폼 확장

- 모바일 앱, 다국어, 라이브 하이라이트 클립

- TikTok/Instagram Reels 동시 업로드

- 팀 협업 (역할별 권한)

## 31.3 비즈니스 확장

- SaaS 모델 (외부 크리에이터 서비스)

- API 공개 (외부 연동)

### 31.3.1 외부 트리거 웹훅 (Public Webhook Trigger) (v5.2 추천)

- 사용자별 고유 Webhook URL을 발급하여 외부 시스템이 JSON 이벤트를

보내면 즉시 제작 큐(Job Queue)로 진입합니다.

- 예시 URL: https://api.n8video.com/trigger/{workspace_id}/{token}

- 예시 시나리오: 잭팟/당첨 이벤트 발생 → 축하 영상 자동 생성, 스포츠

경기 종료 신호 → 결과 요약 영상 자동 생성

- 보안: 토큰 기반 인증 + IP 허용 목록(옵션) + Rate Limiting(18.10)

적용 + 요청 서명(HMAC) 옵션

- 운영: 요청 로그/재시도/중복 방지(idempotency_key) 지원, 실패 시 알림

센터(11.6) 경고

- 영상 마켓플레이스 (템플릿/프롬프트/캐릭터 거래)

# 부록 A: Job 상태 머신 및 재시도 정책

영상 제작 Job의 상태 전이와 각 단계별 재시도 규칙을 정의합니다.

A.1 상태 전이 표

상태          설명         성공 시       실패 시   재시도   쿨다운

QUEUED        대기열 진입      SCRIPT_GEN        -            -           -

SCRIPT_GEN    AI 스크립트 생성 SCRIPT_DONE       SCRIPT_FAIL   3회          10초

SCRIPT_DONE   스크립트         ASSET_GEN         -            -           -

완료(핀)

ASSET_GEN     TTS+이미지       ASSET_DONE        ASSET_FAIL    3회          15초

병렬생성

ASSET_DONE    에셋 완료(핀)    RENDERING         -            -           -

RENDERING     FFmpeg 영상 합성 RENDER_DONE       RENDER_FAIL   2회          30초

RENDER_DONE   렌더링 완료(핀)  DONE              -            -           -

UPLOADING     유튜브 업로드 중 PUBLISHED         UPLOAD_FAIL   3회          60초

PAUSED_ADMIN      관리자 긴급      RESUME_PREVIOUS   -            -           -

정지(Kill

Switch)

DONE          최종 완료        -                -            -           -

FAILED        최종 실패        -                수동 개입     -           -

A.2 상태 전이 보완 (v5.1 추가)

RENDER_DONE 조건 분기:

- RENDER_DONE → DONE (업로드 설정 OFF인 경우)

- RENDER_DONE → UPLOADING (업로드 설정 ON인 경우)

- UPLOADING → PROCESSING → PUBLISHED (YouTube 처리 완료까지)

추가 상태 코드:

상태             설명   성공 시 실패 시   재시도   쿨다운

PAUSED_BUDGET    Budget Cap 관리자 재개 -            -           -

도달로     시 이전

정지       단계 부터

계속

PAUSED_BILLING   모든 API   키          -            -           -

Key        추가/충전

소진으로   후 재개 시

정지       이전

단계부터

계속

PROCESSING       YouTube    PUBLISHED   UPLOAD_FAIL   5회          120초

서버

처리중

ASSET_GEN 서브스테이트 (UI 표시용):

ASSET_GEN 단계는 TTS와 이미지가 병렬로 처리되므로, 사용자에게 세분화된

진행률을 표시합니다:

- TTS_GENERATING: 음성 생성 중 (예: "음성 생성 중... 3/6턴 완료")

- IMAGE_GENERATING: 이미지 검색/생성 중 (예: "이미지 생성 중... 4/6장

완료")

- 병렬 완료: 두 서브스테이트 모두 완료 시 ASSET_DONE으로 전이

- WebSocket/SSE(2.4)를 통해 실시간 진행률 전송

A.3 상태 코드 매핑표 (v5.1 신규)

본문과 부록에서 사용하는 상태명을 통일합니다:

내부 상태 코드      UI 표시 라벨        API 응답 필드

QUEUED                  대기                    queued

SCRIPT_GEN              스크립트                script_gen

SCRIPT_DONE             스크립트 완료           script_done

ASSET_GEN               에셋 생성               asset_gen

ASSET_DONE              에셋 완료               asset_done

RENDERING               렌더링                  rendering

RENDER_DONE             렌더링 완료             render_done

UPLOADING               업로드                  uploading

PROCESSING              YouTube 처리            processing

PUBLISHED               게시 완료               published

DONE                    완료                    done

FAILED                  실패                    failed

PAUSED_BUDGET           비용 초과 정지          paused_budget

PAUSED_BILLING          API Key 소진 정지       paused_billing

PAUSED_ADMIN            긴급 정지 (Kill Switch) paused_admin

A.4 핵심 규칙 (기존 A.2)

- 핀(Pin) 저장: \_DONE 상태의 결과물은 핀 저장되어 재시도 시

재생성하지 않음

- 실패 → Fallback: ASSET_FAIL 시 대체 API 자동 전환 후 재시도

- 최종 실패: 모든 재시도 소진 + Fallback도 실패 → FAILED 상태 → 관리자

알림

- 수동 개입: FAILED 상태에서 관리자가 특정 단계부터 재시작 가능

- 타임아웃: 각 단계별 최대 처리시간 (스크립트 60초, 에셋 180초, 렌더링

300초)

# 부록 B: 데이터 모델 (ERD 초안)

시스템의 핵심 데이터베이스 테이블과 관계를 정의합니다.

B.1 핵심 엔티티

테이블           설명               주요 컬럼

User             사용자 계정            id, email, password_hash, role,

last_login

Channel          유튜브 채널            id, name, youtube_id, logo, color,

default_format_id

Format           영상 포맷 (스토리형,   id, name, type, structure_json,

양산형 등)             is_custom

Character        캐릭터/인물            id, name, personality, voice_id,

tts_provider, role

CharacterCombo   캐릭터 조합 프리셋     id, char_a_id, char_b_id,

chemistry_score

PromptTemplate   프롬프트 템플릿        id, name, format_id, channel_id,

content, is_active

PromptVersion    프롬프트 버전 히스토리 id, template_id, version, content,

diff, created_at

Workflow         n8n 워크플로우 연결    id, name, n8n_id, channel_id, status,

prompt_id

Job              영상 제작 잡           id, channel_id, format_id, topic,

status, priority, created_by

JobStep          잡 단계별 상태         id, job_id, step_name, status,

result_url, pinned, retry_count

Asset            중간 산출물            id, job_id, type, url, provider,

(이미지/오디오/클립)   metadata_json

RenderOutput     최종 렌더링 결과물     id, job_id, url, duration, file_size,

thumbnail_url

ApiProvider      AI API 서비스 목록     id, name, type(tts/image/video),

base_url, is_active

ApiKey           API 키 (암호화 저장)   id, provider_id, key_encrypted,

credit_remaining, expires_at

UsageMeter       API 사용량 기록        id, provider_id, job_id, units, cost,

timestamp

CostLedger       비용 정산 원장         id, user_id, period, total_cost,

breakdown_json

ErrorLog         에러 이력              id, job_id, step, provider_id,

error_code, message, resolved

Notification     알림                   id, user_id, type, message, read,

channel

AuditLog         감사 로그              id, user_id, action, target,

detail_json, ip, timestamp

ApiKeyPool           Provider별 API Key     id, workspace_id, provider_id,

풀(자동 교체)          key_label, key_encrypted, status,

priority, weight, limits_json,

thresholds_json

GlobalVariable       전역 변수              id, workspace_id, channel_id,

관리(도메인/텔레그램   key_name, value, updated_by,

등)                    updated_at

VoiceMapping         TTS Fallback 보이스    id, from_provider, from_voice_id,

매핑                   to_provider, to_voice_id, channel_id

SafeLink             안전 링크 및 클릭 추적 id, channel_id, short_code,

target_url, landing_url, domain_id,

status, clicks, created_at

CustomDomain         SafeLink 커스텀        id, workspace_id, domain,

도메인(CNAME)          verification_status, tls_status,

last_checked_at

SafeContentLog       Safe Content 검수      id, job_id, channel_id, score,

로그(OCR/점수/근거)    threshold, extracted_text,

issues_json, action, created_at

ContentFingerprint   중복 콘텐츠            id, job_id, video_hash, audio_hash,

지문(해시/특징값)      frame_hash, similarity_score,

created_at

BudgetAlert          Budget Cap 임계치 알림 id, workspace_id, threshold,

이벤트                 current_usage, triggered_at, notified

B.2 주요 관계

- Channel 1:N Job (채널에 여러 제작 잡)

- Job 1:N JobStep (잡에 여러 단계)

- Job 1:N Asset (잡에 여러 에셋)

- Job 1:1 RenderOutput (최종 결과물)

- PromptTemplate 1:N PromptVersion (버전 히스토리)

- ApiProvider 1:N ApiKey (서비스에 여러 키)

- ApiKey 1:N UsageMeter (키별 사용량)

- Character N:N CharacterCombo (캐릭터 조합)

- User 1:N Job, User 1:N AuditLog

- Organization 1:N Workspace, Workspace 1:N Channel/Job/Asset

- Organization 1:1 BillingAccount, BillingAccount 1:N Payment

B.3 v5.1+v5.2 추가 엔티티 (요약)

- ApiKeyPool: Provider별 API Key 풀(자동 교체/임계치/상태)

- GlobalVariable: 전역 변수(도메인/텔레그램/이벤트) 치환용

- VoiceMapping: TTS Provider 간 보이스 매핑(Fallback)

- SafeLink/CustomDomain: 안전 링크(단축/랜딩/도메인/클릭 추적)

- SafeContentLog: Safe Content(OCR/점수/근거) 로그

- ContentFingerprint: 중복 콘텐츠 회피/지문 관리

- BudgetAlert: Budget Cap 임계치 알림 이벤트

# 부록 C: 비용 산정 공식 및 티어 제한

영상 1건 제작 비용 산정 방법과 SaaS 티어별 제한 기준을 명확히

정의합니다.

C.1 영상 1건 비용 산정 공식

영상 비용 = TTS비용 + 이미지비용 + 영상비용 + 렌더링비용

항목     산정 기준     기본(edge-tts)   프리미엄 예시

TTS      총 글자수 x 단가  0원 (무료)           ElevenLabs: 글자당

0.3원

이미지   이미지 장수 x     0원 (Pexels 무료)    Nano Banana: 장당 50원

단가

AI 영상  영상 초수 x 단가  0원 (미사용)         Sora: 초당 100원

렌더링   렌더링 시간 x     서버 자체 (0원)      외부 시 분당 50원

단가

C.2 구체적 비용 예시

포맷               기본 API  프리미엄     풀옵션(AI영상

API          포함)

**스토리 대화형        약 0원        약 540원       약 1,540원

(6턴)**

**설명형 슬라이드      약 0원        약 430원       약 1,430원

(7장)**

AI 영상형 (10초)   -            -             약 1,000원

AI 영상형 (30초)   -            -             약 3,000원

※ Sora/Veo AI 영상은 10초 생성 시 약 1,000원, 30초 시 약 3,000원으로

고비용이므로 Budget Cap 설정 권장

C.3 Fallback 시 비용 처리

- Fallback 발생 시: 원래 선택한 API 키로 비용 0 처리 (실패분), 대체

API 키로 새로 과금

- UsageMeter에 원래/대체 API 모두 기록 (추적 가능)

- 채널별 기본 API 설정이 있으면 해당 API 키로 과금

C.4 SaaS 티어별 제한 기준

제한 항목     Free     Basic     Pro       Enterprise

월 제작 건수  5건          30건          무제한        무제한

**월 렌더링       30분         5시간         무제한        무제한

시간**

AI API 크레딧 기본만       월 5만        월 50만       무제한

**동시 제작       1건          3건           10건          무제한

(큐)**

CSV 일괄 제작 불가         10건/회       50건/회       무제한

저장 용량     1GB          10GB          100GB         1TB+

**완성 영상       30일         90일          1년           무제한

보관**

TTS 엔진      edge-tts만   +Google TTS   전체          전체+클로닝

이미지 엔진   Pexels만     +Nano Banana  전체          전체+커스텀

AI 영상 엔진  불가         불가          Kling/Wan     전체(Sora/Veo)

팀원 수       1명          3명           10명          무제한

승인 프로세스 불가         불가          사용 가능     전체+커스텀

초과 시 정책  제작 차단    건당 추가과금 건당 추가과금 후불 정산

- 크레딧 1 = 약 1원 (API별 크레딧 소모량 상이)

- 초과(오버리지): Basic/Pro는 크레딧 소진 후 건당 추가 과금 (알림 후

자동 충전 옵션)

- Enterprise: 월말 후불 정산, 별도 계약 기반

C.5 부분 실패 시 비용 처리 (v5.1 신규)

영상 제작 중 특정 단계에서 실패한 경우의 과금 정책을 정의합니다:

- 시스템 오류로 실패 시: 사용자 크레딧 미차감 (시스템 과실)

- 이미 생성된 에셋(TTS, 이미지)은 자동 핀(Pin) 저장

- 관리자에게 시스템 오류 알림 + 자동 환불 처리

- 사용자 취소 시: 이미 소모된 API 비용만 차감

- 미완료 단계 비용은 차감하지 않음

- 재시도 시: 핀 저장된 에셋 비용은 제외하고 남은 단계 비용만 청구

- 예: TTS+이미지 완료 후 렌더링 실패 → 재시도 시 렌더링 비용만

추가

- Fallback API 전환 시: 원래 API 비용 0 처리, 대체 API 비용만 과금

(C.3 참조)

- Budget Cap 도달 시: 도달 시점까지 소모된 비용만 차감, 이후 단계

비용 없음

C.6 CostLedger 키 교체 추적 보강 (v5.1 신규)

CostLedger에는 API Key Pool 자동 교체/부분 실패/환불 발생 시에도 비용

추적이 가능하도록 아래 필드를 추가합니다:

- provider: 사용된 AI Provider (OpenAI, Gemini, ElevenLabs 등)

- model: 사용된 모델명 (gpt-4o, gemini-1.5-flash 등)

- api_key_label: 사용된 Key 별칭 (마스킹 처리, 예: "OpenAI-팀A")

- billing_account_id: 결제 계정 식별자 (해시 처리)

- rotation_event: 자동 교체 발생 여부 (true/false)

- previous_key_label: 교체 전 Key 별칭 (교체 발생 시에만)

- 이를 통해 "어떤 Job의 어떤 단계에서 어떤 Key로 얼마가 사용되었는지"

완전 추적 가능

테이블                 설명                  주요 컬럼

ApiKeyPool             API Key Pool 관리         id, workspace_id, provider,

key_label, encrypted_key,

status, priority, weight,

monthly_limit_soft,

monthly_limit_hard,

hourly_throttle,

notification_thresholds_json,

last_checked_at, last_error,

cooldown_until

VoiceMapping           TTS Fallback 보이스 매핑  id, character_id,

primary_provider,

primary_voice_id,

fallback_provider,

fallback_voice_id,

similarity_score

SafeLink               안전 링크(우회 URL) 관리  id, channel_id, original_url,

short_url, landing_page_id,

click_count, is_active

ContentFingerprint   * 영상 지문 유사도 관리  id, job_id, fingerprint_hash,

similarity_score,

compared_job_id

BudgetAlert            비용 상한 이벤트 i 기록   d, job_id, user_id, cap_type,

cap_amount, current_amount,

action_taken, created_at

SafeContentLog         Safe Content 검수 이력    id, job_id, score,

risk_expressions_json,

channel_threshold,

action_taken, created_at

N8 Video Manager - AI 기반 영상 자동 제작 관리 플랫폼

OnCastle Study \| 2026.03.01 \| v5.2

# 부록 D) 컨트롤 타워 운영 체계  [v5.4 신규]

D.1 멀티 AI 개발 체제

본 프로젝트는 5개의 독립 Claude Code/클로드 인스턴스를 운영하여 병렬 개발합니다:

| # | 이름 | 역할 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 웹개발 Claude Code | 프론트/백엔드 코드 | CLI (feature/web-app) |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | n8n(온카) 클로드 | 온카 설명형 v16 | Claude.ai 프로젝트 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | n8n(흑형/할머니/스포츠) 클로드 | 스토리형 3개 | Claude.ai 프로젝트 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | n8n(루믹스) 클로드 | 루믹스 워크플로우 | Claude.ai 프로젝트 |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | n8n(스포츠) 클로드 | 스포츠 워크플로우 | Claude.ai 프로젝트 |
| --- | --- | --- | --- |

D.2 [총괄 지시] 접두어 규칙

- 컨트롤 타워가 n8n 클로드에게 보내는 지시에는 [총괄 지시] 접두어 사용

- 사공(프로젝트 오너)이 직접 보내는 작업과 구분하기 위함

- 웹개발 Claude Code에는 접두어 불필요 (컨트롤 타워 전담)

D.3 Claude Code 지시 메시지 표준 템플릿

모든 Claude Code/클로드에게 보내는 지시는 다음 형식을 따릅니다:

HANDOFF.md 먼저 읽어:

[파일 경로]

## 상황

[왜 이 작업이 필요한지 배경]

## 해줘야 할 것

[구체적 작업 내용]

## 주의사항

- 수정 전에 현재 코드/상태 먼저 보여줘

- 변경 계획 확인받고 나서 수정해

- 완료 후 HANDOFF.md 업데이트

- (n8n) top-level nodes와 activeVersion.nodes 양쪽 다 수정해

- (n8n) 직렬 삽입 시 이후 노드의 $json 참조 깨지지 않는지 확인해

완료 후: git add -A && git commit -m "설명"

D.4 SSoT 문서 체계

| 문서 | 역할 | 위치 |
| --- | --- | --- |

| 인계 지침서(MASTER) | 프로젝트 전체 현황 | Project Knowledge |
| --- | --- | --- |

| HANDOFF.md | 코드/구현 현황 | 각 브랜치 루트 |
| --- | --- | --- |

| 기획서 (이 문서) | 기능 스펙 | Project Knowledge |
| --- | --- | --- |

| 추적 목록 | 현재 대화 내 작업 관리 | 컨트롤 타워 대화 |
| --- | --- | --- |

D.5 3-AI 크로스리뷰

- 컨트롤 타워 클로드: 전략/기획/리뷰/조율, 설계 판단

- Claude Code / n8n 클로드: 실제 코드 구현, git, n8n 업로드

- GPT/Gemini: 프롬프트 설계, 디자인 레퍼런스, 패치 파일 제공

- 외부 AI 패치 파일은 반드시 검증 후 적용 (노드 수, 기능 유지, 코드 의도, activeVersion 동기화)